Таблица 4.1.1

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории городского округа Верхотурский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 1 этап – 2018-2020 гг. | + |
|  |  |  |  |  | 2 этап – 2020-2030 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 07.08.13 № 36 | от 25.12.2018 № 1062 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г.- 15800-17500; 2030 г. – 15000-19000 | 2030 г. - 16076 | – |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - обустройство пешеходных зон, озеленение территории г. Верхотурье | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка велодорожек | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство и освещение пешеходных зон г. Верхотурье | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка искусственного освещения транспортных и пешеходных зон; | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - проведение работ по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: - ремонт и устройство лежачих полицейских; - разметка пешеходных переходов; - приобретение, ремонт и установка дорожных знаков; - устройство площадки для посадки и высадки детей у образовательных учреждений; - приобретение и установка светофоров | - | - | предусмотрено | - |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - строительство парковочных зон 1,2,3 г. Верхотурье | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - мероприятия по устройству и ремонту тротуаров | - | - | предусмотрено | - |
| 5 | Мероприятия по развитию сети дорог | - строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Бочкарева от км 0+175 а/д «с. Усть-Салда – д. Бочкарева» с устройством железобетонного моста» | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство автомобильной дороги «Подъезд от существующей улично-дорожной сети с. Усть-Салда до здания новой школы» | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство автомобильной дороги «Южный обход г. Верхотурье» | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Карелино от автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство автодороги «Махнево – Сосьва», пересекающей ГО Верхотурский с юга на север в районе п. Карпунинский 1, 2, 3, 4 этап | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство и реконструкция автодорог местного значения | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 6 | Развитие объектов транспортной инфраструктуры | - строительство автомобильно-пешеходного моста через р. Тура в п. Косолманка | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - установка остановочных комплексов | – | 4 | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство автомобильно-пешеходного моста через р. Тура п. Карелино | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Верхотурский соответствует генеральному плану по 10 из 19 пунктов, 
что соответствует Кс=5,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Верхотурского городского округа на 2018-2030 гг., утвержденной Постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 25.12.2018 № 1062 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Верхотурский от 07.08.2013 № 36 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной системы ГО Верхотурский должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) В Программе городского округа Верхотурский не отражены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом городского округа Верхотурский:

Воздушный транспорт:

- аэродром местной авиации с аэровокзалом на 20 пассажиров и посадочным перроном.

Железнодорожный транспорт:

- мероприятия по развитию пассажиропотока в 1,2 раза и грузооборота в 1,4 раза;

- реконструкция существующих зданий вокзалов, в том числе: ст. Верхотурье – вокзал на 50 пассажиров, ст. Белая глина на 20 пассажиров, со строительством крытых навесов;

- строительство второго главного пути на участках Верхотурье – Серов, Серов – Алапаевск;

- электрификация участка Серов – Алапаевск;

- строительство путепроводов на пересечении железнодорожных линий с автодорогами регионального значения.

Автомобильный транспорт:

- строительство Северного обхода г. Верхотурье;

- строительство автодороги, соединяющей п. Привокзальный с автодорогой «Екатеринбург-Серов» через 
п. Косалманка и п. Карелино;

- строительство автодороги, соединяющей г. Верхотурье с п. Сосьва;

- строительство автодороги Пия-Махнево;

- строительство автодороги Дерябино – Туринск;

- строительство автодороги Алапаевск – Сосьва (в границах округа);

- строительство обхода д. Лебедева и с. Красногорское;

- строительство обхода д. Костылева;

- строительство автодороги г. Верхотурье – д. Заимка – д. Добрынина – д. Глазуновка;

- строительство автодороги д. Прокопьевская – Салда – д. Злыгостева – д. Верх. Постниково;

- строительство автодороги с. Меркушино – д. Тренихина до а.д. Алапаевск-Сосьва;

- строительство обхода с. Кордюково;

- строительство обхода с. Дерябино;

- строительство автодороги с. Отрадново – г. Туринск (до границ округа);

- строительство автодороги а.д. Проко. Салда – Пия – д. Никитина;

- строительство новых мостов через реки: Тура: в районе п. Фура, д. Добрынина;

- строительство 4 полных и 4 неполных транспортных развязки;

- строительство 3 автомобильных путепроводов на пересечении автодорог с магистральными ж/д путями;

- строительство 6 автозаправочных станций, в том числе 1 автогазозаправочные станции;

- 6 АЗС дополнительно для обслуживания автотуристов;

- создание 4 придорожных комплексов (кемпингов) для обслуживания водителей транзитного транспорта

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.2

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Гаринский ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2015 г. | 2019-2032 гг. | - |
|  |  |  |  | Расч. срок – 2025 г. |  |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 09.11.2010 № 290/39 | от 25.03.2019 № 122 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г. – 7200 | – | - |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция главных улиц, общей протяженностью; | км. | - | 48,2 | - |
|  |  | - реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью; | км. | - | 9,6 | - |
|  |  | - строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью; | км. | - | 21,08 | - |
| 4 | Мероприятия по развитию объектов обслуживания | - СТО - мощностью два поста - 1 объект. | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Гаринский ГО соответствует генеральному плану по 2 из 9 пунктов, что Кс=2,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Гаринский ГО, утвержденной Постановлением Администрации Гаринского городского округа от 25.03.2019 № 122 
«Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Гаринского городского округа на 2019 - 2032 годы» (далее – Программа), генеральному плану Гаринский ГО, утвержденному Решением Думы Гаринский ГО от 09.11.2010 № 290/39 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

1) В соответствии с пунктом 5 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем срок действия генерального плана, а также мероприятия, предусмотренные программной, должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам. Вместе с тем программа разработана на срок превышающий действие генерального плана, а мероприятия по годам не расписаны.

2) Паспорт программы необходимо привести в соответствие с п. 6 и п. 7 Постановления правительства РФ от 25 декабря 2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Гаринский ГО, но не учтенные 
Программой:

- создание парка пассажирских и грузовых аэросаней-амфибий различной вместимости и грузоподъемности, способных двигаться как по мелководью, так и по снегу;

- строительство автодороги п. Кошай - д. Нихвор для круглогодичного сообщения с соседними Муниципальными образованиями и областным центром;

- строительство автомобильной дороги местного значения до д. Махтыли, п. Татька, д. Ананьевка, п. Киня, д. Троицкое;

- строительство основной территориальной автодороги с. Таборы – г. Ухта (согласно схеме развития транспортной инфраструктуры Свердловской области);

- строительство основной территориальной автодороги р.п. Гари – г. Урай (согласно схеме развития транспортной инфраструктуры Свердловской области);

- строительство АЗС в р.п. Гари;

- строительство АЗС в. д. Пуксинка;

- строительство вертолетной площадки в п. Новый Вагиль, д. Кузнецова, д. Пелым;

- строительство автомобильного моста ч/з р. Сосьва автомобильная дорога г. Серов - п. Сосьва – р.п. Гари;

- строительство автомобильного моста ч/з р. Тавда, ч/з р. Анеп, ч/з р. Большой Пелым, ч/з р. Отынья;

- реконструкция взлетно-посадочной полосы, для удлинения и усиления покрытия полосы р.п. Гари;

- реконструкция автомобильной дороги р.п. Гари – с. Верезово – с. Таборы.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.3

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Ивдельский ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | Исходный - 2009 г. | 2019-2030 гг. | + |
|  |  |  |  | I очередь – 2021г. |  |  |
|  |  |  |  | Расч. срок – 2031 г. |  |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 29.12.2012 № 72 | от 28.12.2018 № 916 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2021г. – 24000; 2031 г. - 24000 | – | - |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ивдель, ул. Проспект Комсомола; | км. | - | 1,5 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ивдель, ул. Данилова, ул. Школьная; | км. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция автомобильной дороги пос. Талая – пос. Полуночное; | км. | - | 15 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ивдель, (Гидролизный) ул. 50 лет Комсомола; | км. | - | 0,55 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ивдель, (Гидролизный) ул. Маяковского; | км. | - | 0,5 | - |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги г. Ивдель ул. Механошина (от ул. Первомайская до ул. Сосновая); | км. | - | 0,8 | - |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги пос. Полуночное – п. Бурмантово – п. Хорпия - северная граница п.Полуночное - южная конечная точка автодороги ООО «Щебень Полуночного» в п. I-й Северный; - от северной конечной точки автодороги ООО «Щебень Полуночного» в п. Северный до западной границы застроенной части п. Хорпия | км. | Предусмотрено | 11,446 0,816 39,942 3,713 55,917 | + |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги по Объездная (от ул. Атымская по ул. Сосновая до ул. Преображенская); | км. | - | 1,4 | - |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги г. Ивдель, ул. Ремонтников; | км. | - | 0,7 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ивдель, (Лесозавод) ул. Космонавтов; | км. | - | 0,6 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ивдель, (Лесозавод), участок дороги от поворота на объездную Ивдель-ӀӀ, до ул. Южная включительно до МКДШОУ № 43; | км. | - | 0,6 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ивдель-Ӏ, ул. Пушкина; | км. | - | 0,8 | - |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги г. Ивдель-Ӏ, ул. Терешковой; | км. | - | 0,5 | - |
|  |  | - подъезд к п. Шипичный от км22+530 автодороги Полуночное – п. Бурмантово – п. Хорпия до западной гр. п. Шипичный; | км. | Предусмотрено | 5,903 | + |
|  |  | - п. Полуночное – п. Лозьвинский | км. | Предусмотрено | 2,138 | + |
|  |  | - подъезд к п. Лозьвинский; | км. | Предусмотрено | 1,5 | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Ивдельский ГО соответствует генеральному плану по 7 из 19 пунктам, что соответствует Кс=3,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ивдельский ГО, утвержденной постановлением Администрации Ивдельского ГО от 28.12.2018 № 916 (далее – Программа), генеральному плану Ивдельского ГО, утвержденному Решением Думы МО от 29.12.2012 № 72 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание для разработки Программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане Ивдельского ГО;

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия 
по развитию транспортной системы Ивдельского ГО должны быть спрогнозированы, исходя из данных 
о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Ивдельского ГО, но не учтенные Программой:

- ремонт автодороги п. Марсяты – п. Старая Сама – п. Денежкино;

- ремонт подъезда к п. Маслово от автодороги Марсяты – Денежкино;

- ремонт подъезда к п. Екатеринка от автодороги Североуральск – Ивдель;

- ремонт автодороги п. Екатеринка – п. Надымовка;

- ремонт автодороги п. Старая Сама – п. Глухарный.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.4

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Карпинск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап - 2020 г. | I этап 2018-2023гг. | + |
|  |  |  |  | II этап – 2030 г. | II этап 2024-030гг |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 20.12.12 № 11/5 | от 26.11.2018 № 1551 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 29598; | 2020 г. – 29600; | + |
|  |  |  |  | II этап – 29275. | 2030 г. - 29015 |  |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - устройство и обустройство пешеходных переходов и подходы к ним (г. Карпинск, перекрёсток ул. Мира - Лермонтова (нечетная сторона жилой дом № 49); | км. | Предусмотрено | 1 | + |
|  |  | - устройство и обустройство пешеходных переходов и подходы к ним (г. Карпинск, перекрёсток ул. Мира - Попова (нечетная сторона жилой дом № 53, жилой дом 55); | км. | Предусмотрено | 1 | + |
|  |  | - устройство и обустройство пешеходных переходов и подходы к ним (г. Карпинск, перекрёсток ул. Некрасова - Куйбышева); | км. | Предусмотрено | 1 | + |
|  |  | - устройство и обустройство пешеходных переходов и подходы к ним (г. Карпинск, перекрёсток ул. Суворова-Пролетарская); | км. | Предусмотрено | 1 | + |
|  |  | - устройство и обустройство пешеходных переходов и подходы к ним (г. Карпинск, перекрёсток ул. Бажова – Советская); | км. | Предусмотрено | 1 | + |
|  |  | - обустройство территории Автостанции г. Карпинска. | км. | Предусмотрено | 1 | + |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - строительство объектов хранения транспорта (паркинги, гаражи); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог (г. Карпинск ул. Мира (1 этап от ул. Советская до ул. Карпинского); | км. | Предусмотрено | 2,7 | + |
|  |  | - капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог (г. Карпинск ул. Мира (2 этап от ул. Карпинского до восточного подъезда к г. Карпинску); | км. | Предусмотрено | 2,6 | + |
|  |  | - капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог (г. Карпинск ул. Первомайская (от ул. Мира до ул. Сувоова); | км. | Предусмотрено | 0,6 | + |
|  |  | - капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог (г. Карпинск ул. Чайковского (в границах ул. Пролетарская–Куйбышева); | км. | Предусмотрено | 0,72 | + |
|  |  | - капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог (г. Карпинск ул. 8 Марта (от ул. Почтамтская до ул. Свердлова); | км. | Предусмотрено | 1,37 | + |
|  |  | - капитальное строительство моста (г. Карпинск моста через р. Турья в районе ООО «Завод «Звезда»; | км. | Предусмотрено | 0,05 | + |
|  |  | - капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог (г. Карпинск проезд Нахимова (от ул. Куйбышева до ул. Лесопильная); | км. | Предусмотрено | 0,4 | + |
|  |  | - капитальный ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог (г. Карпинск ул. Лесопильная (от ул. Мира до ул. Ленина); | км. | Предусмотрено | 0,7 | + |
|  |  | - автодорога (Уральская сопка - Кытлым - Верхняя Косьва). | км. | Предусмотрено | 110 | + |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - строительство транспортной развязки; | км. | Предусмотрено | 1 | + |
|  |  | - автомобильная дорога для проезда в п. Кытлым, с южной стороны города с примыканием этой дороги в 2-х уровнях к автодороге «Серов-Североуральск-Ивдель» по типу «труба» (в 2,5 км южнее существующей развязки – основного въезда в г. Карпинск; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 6 | Мероприятия по развитию сети дорог | - строительство дорог общегородского значения; | км. | Предусмотрено | 1,7 | + |
|  |  | - строительство дорог районного значения; | км. | Предусмотрено | 4,7 | + |
|  |  | - строительство дорог преимущественно грузового движения; | км. | Предусмотрено | 8,8 | + |
|  |  | - строительство дорог местного значения; | км. | Предусмотрено | 11,6 | + |
|  |  | - транспортная связь УрФО от федеральной трассы Екатеринбург- Ханты-Мансийск-Пермский край (Уральская сопка-Кытлым-Верхняя Косьва), в том числе: Автодорога (Уральская сопка - Кытлым - Верхняя Косьва); Транспортная развязка. | км. - | Предусмотрено Предусмотрено | 110 Предусмотрено | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Карпинск соответствует генеральному плану по 26 из 26 пунктов, что соответствует Кс=10.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО Карпинск, утвержденной Постановлением Городского округа Карпинск от 26.11.2018 № 1551, генеральному плану ГО Карпинск, утвержденному Решением Думы ГО Верхотурский от 20.12.12 № 11/5, были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем генеральном плане муниципального образования.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

Таблица 4.1.5

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Качканарского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2012-2025 гг. | I этап – 2019-2023 гг. | + |
|  |  |  |  | II этап – 2025-2035 гг. | II этап – 2024-2035 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 23.05.13 № 44 | от 27.12.2018 №1162 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2035 г. - 50000 | 2032 г. – 39497 | - |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - строительство станции технического обслуживания в г. Качканар | - | - | + | - |
|  |  | - строительство объектов придорожного обслуживания | - | - | + | - |
| 4 | Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования | - реконструкция автовокзала в г. Качканар | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция остановочных пунктов в г. Качканар | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция пешеходного моста через ж/д пути | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция ж/д вокзала, остановочных пунктов | - | - | + | - |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - организация парковочных мест вдоль центральных улиц с установкой знаков и нанесения разметки | - | - | + | - |
|  |  | - размещение вдоль жилых улиц в кварталах индивидуальной жилой застройки площадки для остановки мусоросборочной техники в п. Валерьяновск | - | - | + | - |
| 6 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - оборудование пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007 | - | - | + | - |
|  |  | - содержание и ремонт тротуаров | - | - | + | - |
|  |  | - организация по центральным улицам г. Качканар велосипедной дорожки | - | - | + | - |
|  |  | - приобретение и установка велопарковок в г. Качканар | - | - | + | - |
| 7 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская | - | - | + | - |
|  |  | - строительство автомобильной дороги между 3 и 7 микрорайоном (от ул. Крылова до ул. Набережная) | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция автомобильной дороги ул. Энтузиастов (от дома 17 по ул. Школьная до ул. Свердлова) | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция ул. Тагильская со строительством подъезда к г. Качканар от автомобильной дороги «Верхняя Тура – Качканар» в Качканарском городском округе, Свердловской области» | - | - | + | - |
|  |  | - строительство автомобильного моста через р. Большая Именная, пос. Именновский Качканарского городского округа | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция участка дороги в г. Качканар ул. Свердлова (ж. д. переезд ТЭЦ-ул. Таёжная) | - | - | + | - |
|  |  | - ремонт дорог в г. Качканар | - | - | + | - |
|  |  | - строительство и реконструкция дорожно-уличной сети к планируемым застройкам в п. Валериановск | - | - | + | - |
|  |  | - строительство и реконструкция дорожно-уличной сети к планируемым застройкам в п. Именновский | - | - | + | - |
|  |  | - строительство магистральных улиц общегородского значения: пер. Клубный, ул. Новая 3, ул. Новая 6, ул. Жилая, ул. Свердлова, ул. Крылова, ул. Октябрьская, ул. Набережная | км | - | 17,18 | - |
|  |  | - строительство магистральных улиц общегородского значения: ул. Гагарина, ул. Магистральная, ул. Тагильская, ул. Октябрьская, ул. Новая 3, ул. Новая 1, ул. Новая 11; | - | - | + | - |
|  |  | - строительство магистральных улиц общегородского значения: ул. Набережная, ул. Новая 7, ул. Новая 8, ул. Новая 9, ул. Новая 12, ул. Новая 13, ул. Новая 5 | - | - | + | - |
|  |  | - строительство автомобильной дороги местного значения: в направлении горы Теплой | - | - | + | - |
|  |  | - строительство парковой дороги Новая 10 | - | - | + | - |
|  |  | - строительство магистральных улиц общегородского значения: ул. Новая 1 | - | - | + | - |
|  |  | - строительство магистральных улиц районного значения: ул. Новая 4, ул. Новая 5, ул. Новая 2 | - | - | + | - |
|  |  | - строительство объездной автомобильной дороги местного значения: от ул. Новая 6 до ул. Свердлова и от ул. Новая 1 в сторону горы Теплая | - | - | + | - |
|  |  | - строительство магистральных улиц районного значения: ул. Новая 2, ул. Новая 1, ул. Новая 11 | - | - | 5,56 | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Качканарского городского округа соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Качканарского ГО, утвержденной Постановлением администрации Качканарского городского округа от 27.12.2018 № 1162 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Качканарского городского округа от 23.05.2013 № 44 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- данные о прогнозируемой численности населения в Программе указаны на 2032 год. Расчетный срок Программы – 2035 г.

Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом, но не отображенные в Программе:

- реконструкция участка автодороги Верхняя Тура – Качканар до ответвления на п. Промысла Пермского края;

- реконструкция участка автодороги на п. Промысла (ответвление от автодороги Верхняя Тура - Качканар):

- строительство дороги регионального значения, соединяющей территорию Пермского края с северо-восточными территориями Свердловской области и обеспечивающей выход в Тюменскую область через Верхотурье – Сосьву – Гари – Урай;

- реконструкция местной автодороги, идущей в обход г. Качканара по его южной границе от автодороги Верхняя Тура – Качканар до соединения с автодорогой на п. Косья. После реконструкции значение данной автодороги повышается до регионального;

- для обеспечения дополнительной связи с автодороги Промысла – Косья и обеспечения подъезда со стороны Пермского края к развивающейся рекреационной ОЭЗ ТРТ «Уральский меридиан», проектом предлагается реконструкция местной автодороги с повышением ее технических параметров.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.6

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Красноуральск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2027 | 2017-2021 | 2022-2030 | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | № 112 от 24.12.2012 | от 12.12.2017 № 1822 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 30823 | 29230 | 31840 | - |
| 3 | Развитие сети автомобильных дорог регионального и местного значения | - строительство региональных автомобильных дорог | км. | - | - | 28 | - |
|  |  | - строительство мостов и путепроводов регионального и местного значения | ед. | 4 | 3 | 5 | - |
|  |  | - строительство, реконструкция дорог местного значения | км. | 103,8 | - | 103,8 | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Красноуральск соответствует генеральному плану по 2 из 6 пунктов, 
что соответствует Кс=3,4.

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Красноуральск 
от 12.12.2017 № 1822 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 № 112 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация о действующем Генеральном плане;

- Срок реализации программы превышает срок реализации генерального плана на три года, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

ГО Красноуральск:

- восстановить участок Александровского тракта (Красноуральск–Басьяновский) – 48,5 км;

- строительство участка автодороги – п. Высокий–д. Ясьва – 3,0 км;

- строительство участка автодороги - п. Чирок–Бородинка – 7 км;

д. Ясьва:

- проектирование и строительство автодороги 3-й категории: г. Красноуральск – п. Никольский – д. Ясьва;

- проектирование и строительство подъезда к д. Ясьва;

- проектирование и строительство внутренних автодорог в д. Ясьва.

п. Никольский:

- проектирование и строительство подъезда к п. Никольский;

- проектирование и строительство внутренних автодорог в п. Никольский.

п. Каменка:

- выполнить реконструкцию моста через р. Каменка;

- выполнить корректировку участка трассы дороги №1 и узла примыкания дороги №2;

- выполнить расширение проезжей части дороги №1 до 6,0м;

- выполнить устройство твердого покрытия дорог №1, №2;

- ликвидировать дорогу №3;

п. Чирок:

- реконструкция автодороги 3-й категории: г. Красноуральск – Межень - Чирок с асфальтовым покрытием;

- проектирование и строительство внутренних автодорог в п. Чирок.

п. Межень:

- реконструкция автодороги 3-й категории: г. Красноуральск – Межень;

- проектирование и строительство подъезда к п. Межень;

- проектирование и строительство внутренних автодорог в п. Межень.

п. Краснодольский:

- по ул. Матросова в восточной части поселка планируется строительство автозаправочной станции.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе, предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, 
не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.7

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО город Лесной генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2017-2021 | 2018-2030 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 05.12.12 № 108, 109 | от 28.06.2017 № 564 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 51200 | - | 51000 | + |
| 3 | Развитие транспорта общественного пользования | - приведение остановочных пунктов общественного транспорта в соответствие с требованиями действующего законодательства; | ед. | - | 65 | - | - |
|  |  | - обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним; | - | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - обустройство новых остановочных пунктов общественного транспорта; | - | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - оптимизация сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок; | - | - | Предусмотрено | - | - |
|  |  | - создание автоматизированной системы оплаты труда. | - | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта | - обустройство парковок на улично-дорожной сети; | - | - | Предусмотрено | - | - |
|  |  | - ремонт проездов дворовых территорий с обустройством парковок; | - | - | - | Предусмотрено | - |
| 5 | Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - установка ограждений; | - | - | Предусмотрено | - | - |
|  |  | - модернизация пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных организаций; | - | - | Предусмотрено | - | - |
|  |  | - обустройство пешеходных переходов; | - | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт и содержание пешеходных мостов; | - | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство тротуаров; | - | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - обеспечение доступности для маломобильных групп населения. | - | - | - | Предусмотрено | - |
| 6 | Развитие инфраструктуры для грузового транспорта | - обустройство площадки для большегрузного транспорта перед въездом в город; | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | - обустройство базы для хранения коммунальной и дорожной техники; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - приобретение коммунальной и дорожной техники. | - | - | - | Предусмотрено | - |
| 7 | Развитие сети дорог общественного пользования местного значения | - строительство улиц и дорог; | - | + | - | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт и ремонт дорог; | - | + | - | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений; | - | + | - | Предусмотрено | + |
| 8 | Организация дорожного движения | - разработка комплексной схемы организации дорожного движения; | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | - обустройство и модернизация светофорных объектов; | - | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - нанесение дорожной разметки; | - | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - установка дорожных знаков, сигнальных столбиков; | - | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - установка систем контроля скорости; | - | - | Предусмотрено | - | - |
|  |  | - модернизация освещения улично-дорожной сети. | - | - | - | Предусмотрено | - |
| 9 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования | - обустройство поста весового контроля при въезде в город; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - модернизация оборудования асфальтового завода. | - | - | Предусмотрено | - | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО город Лесной соответствует генеральному плану по 6 из 30 пунктов, 
что соответствует Кс=2,0.

Замечания:

- В паспорте Программы в качестве основания для разработки не указан Генеральный план, на основании которого разработала Программа. Необходимо указать дату решения Думы, которым утвержден Генеральный план.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) Генеральным планом ГО Лесной предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- развитие все магистральной сети города, ее модернизация в сторону увеличения пропускной способности основных магистралей доведением проезжих частей до 4 полос в оба направления. Прежде всего, улицы Ленина, Мира, Победы, Энгельса;

- строительство выхода общегородской магистрали «ул. Победы-ул. Энгельса» до ул. Строителей;

- организация пешеходного перехода тоннельного типа на пересечении ул. Побыды с бульваром Мальского под проезжей частью улицы;

- строительство обходной дороги поселка Горного с выходом в Пермский край, Качканарский район;

- строительство транспортных развязок в одном уровне с оттянутым левоповоротным движением по улицам общегородского значения, в частичности на пересечениях: ул. Победы – ул. Д. Васильева: ул. Ленина – ул. Д. Васильева; ул. Ленина – ул. Кирова; ул. Ленина – ул. К. Маркса;

- организация сети гаражей-стоянок капитального типа площадью 16,5га (5-6 этажей, 10 м2 на одно машиноместо).

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «город Лесной» до 2030 года (далее – Программа), предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.8

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Новолялинского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2016 | I этап – 2019–2022 | - |
|  |  |  |  | Расч. срок–2022 | II этап – 2023-2030 |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 24.12.2012 № 59 | от 09.01.2019 № 6 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2016 г - 23200 | - | - |
|  |  |  |  | 2022 г - 22500 |  |  |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | Мероприятия отсутствуют. |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - обустройство остановочных пунктов пассажирского автомобильного транспорта служебным туалетом для экипажей пассажирского транспорта; | - | Не предусмотрено | Предусмотрено | - |
|  |  | - обустройство остановочных пунктов пассажирского автомобильного транспорта павильонами ожидания транспорта, оборудованными информационными табло с расписанием; | км. | Не предусмотрено | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительства новых или увеличение существующих парковочных карманов у социально-значимых объектов г. Новая Ляля, п. Лобва; | км. | Не предусмотрено | Предусмотрено | - |
|  |  | - устройство парковочных карманов вдоль улично-дорожной сети в тех местах, где это возможно организовать для стоянки транспортных средств под углом 45 градусов к тротуару «елочкой»); | км. | Не предусмотрено | Предусмотрено | - |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Мероприятия отсутствуют. |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по развитию сети дорог | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов; | км. | Не предусмотрено | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов; | км. | Не предусмотрено | Предусмотрено | - |
|  |  | - обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений; | км. | Не предусмотрено | Предусмотрено | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Новолялинского ГО соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новолялинского ГО, утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 09.01.2019 № 6 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Новолялинского ГО от 24.12.2012 № 59 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия 
по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- Расчетный срок программы превышает расчетный срок генерального плана на 8 лет.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Генеральным планом не предусмотрены.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.9

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории МО Алапаевское генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2005-2015 гг. | 2018-2029 гг. | - (срок реализации программы не соответствует сроку реализации генерального плана) |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 29.09.2011 № 127 | от 13.10.2017 № 724 | - (нет пересечения сроков реализации документов) |

Вывод: Кс=0,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 12.10.2017 № 724 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 27.09.2011 № 127, были выявлены следующие несоответствия:

- Срок, на который разработана Программа, не пересекается со сроком реализации генерального плана муниципального образования (в случае, если основанием для разработки Программы являются генеральные планы поселений, реквизиты Решений, которыми эти генеральные планы утверждены, также необходимо указать в Паспорте Программы).

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

На основании изложенного выявлено, что проверка на соответствие генеральному плану мероприятий Программы 
не представляется возможной.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного муниципальному образованию Алапаевское необходимо актуализировать генеральный план и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры соответственно.

Таблица 4.1.10

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Ирбитского МО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2015 II этап – 2030, расч. Срок, III этап – прогноз на 50 лет. | до 2031 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 27.03.2013 № 147. | от 11.10.2017 № 891-ПА | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2015 г. – 33700, 2030 г. – 34940- | - | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Ирбитского МО соответствует генеральному плану Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ирбитское МО, от 11.10.2017 № 891-ПА генеральному плану, от 27.03.2013 № 147 были выявлены следующие несоответствия:

1) В паспорте Программы, в разделе «Основание для разработки Программы» отсутствуют реквизиты генерального плана, на основании которого была разработана Программа.

2) Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Генеральным планом Ирбитское МО предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (Материалы по обоснованию. Книга 2., раздел – 3. Развитие транспортной инфраструктуры, таблица 3,-.1-1. В программе мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Ирбитского МО мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры отсутствуют.

При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.11

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Камышловского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2017-2032 | - (расчетный срок программы превышает расчетный срок генерального плана) |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 27.09.2013 № 257 | от 05.03.2018 № 206 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I очередь 2020 г. – 27126, Расч срок 2030 г.-28478 | - | - |
| 3 | Развитие транспортной инфраструктуры | - строительство путепровода на пересечении улицы Красных Партизан и железной дороги для обеспечения транспортной доступности; | - | + | + | + |
|  |  | -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них; | - | + | + | + |
|  |  | -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них; | - | + | + | + |
|  |  | -капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Камышловского ГО. | - | + | + | + |
| 4 | Развитие транспорта общественного пользования | -вынос автостанции пригородных автобусных маршрутов с существующей площадки, для размещения на данной территории проектируемой гостиницы | ед. | - | + | - |
|  |  | -размещение проектируемых остановок общественного транспорта; | ед. | 11 | 2 | - |
|  |  | -размещение остановочных пунктов в районе пересечений ул. Чкалова – Северная и Чкалова – Улица 1. Реорганизация существующих маршрутов общественного транспорта; | ед. | - | 4 | - |
|  |  | -размещение остановки общественного транспорта на ул. Ирбитской (в районе дома № 72), а также на пересечении ул. Ирбитской с Улицей 5; | ед. | - | 2 | - |
|  |  | -размещение остановочных пунктов в районе пересечения ул. Емельяна Пугачева и Улица 5 (усл.), Трактовая (усл.) и Адмиральская (усл.), Трактовая (усл.) и Шевельниса. Реорганизация существующих маршрутов общественного транспорта; | ед. | - | 6 | - |
|  |  | -размещение дополнительного остановочного пункта общественного транспорта на магистральной улице общегородского значения регулируемого движения ул. Северная в районе северо-западной границы рассматриваемого участка. | ед. | - | 2 | - |
| 5 | Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | -размещение проектируемой надземной автостоянки (паркинга) на территории бывшего металлообрабатывающего завода; | машино-мест | + | 49 | + |
|  |  | -организация проездов и парковочных мест для проектируемых объектов (реконструкция МДОУ №1, гостиница, торговый центр); | кв.м. | - | 100 | - |
|  |  | -создание наземных парковочных мест вблизи объектов социально-культурного назначения; | машино-мест | + | 30 | + |
|  |  | -реконструкция существующих и организация новых проездов и парковок на внутридворовых территориях застройки секционными жилыми домами (после выноса гаражей и хозяйственнных построек на перспективу); | машино-мест | + | 100 | + |
|  |  | -создание наземных парковочных мест вблизи объектов соц.-культурного назначения; | машино-мест | + | 20 | + |
|  |  | -создание наземных парковочных мест на территории проектируемых объектов. | машино-мест для легковых автом.. | + | 156 | + |
|  |  |  | машино-мест для грузовых автом |  | 163 |  |
| 6 | Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | -организация подъездов к площадкам для мусоросборки; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -строительство и размещение транспортно-логистического центра; | - | + | Предусмотрено | + |
|  |  | -строительство магистральных участков дорог; | км | 13,8 | 5,32 | - |
|  |  | -строительство дорог местного значения; | км | 18,5 | 16,29 | + |
|  |  | -организация транспортного движения по проектируемым улицам, строительство дорог и тротуаров площадью 113640 км² с асфальтобетонным покрытием, протяженность дорог местного значения – 53,4 км. | км | + | 53,4 | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Камышловского ГО соответствует генеральному плану по 13 из 24 пунктам, 
что соответствует Кс=5,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Камышловского городского округа, утвержденного Постановлением Главы Камышловского городского округа от 05.03.2018 № 206 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 27.09.2013 № 257, были выявлены следующие несоответствия:

- Срок реализации программы превышает срок реализации генерального плана на два года, а также в Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры отсутствует информация о прогнозируемой численности населения на срок, который разработана Программа.

- Дополнительно сообщаю, что во время проверки индикаторов Программы, было выявлено, что показатель общей протяженности дорог на стр. 70 – 153,09 км, а на стр. – 151,9 км. Указанные данные необходимо откорректировать.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

Генеральным планом Камышловского ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

-размещение логистического центра в Восточном районе при въезде в г. Камышлов со стороны г. Тюмень;

-упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению;

-строительство путепровода на ул. Северная;

-строительство восточного обхода жилых зон г. Камышлова;

-строительство новой автомобильной дороги к очистным сооружениям;

-строительство моста через р. Пышма на восточном обходе;

-обустройство в полосе отвода железной дороги индивидуальных гаражей на 400 машиномест;

-строительство двух участков автомобильной дороги, для связи северного района города с западным и восточным;

-реконструкция федеральной автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень в соответствии со схемой территориального планирования Свердловской области (выделение отдельной проезжей части и разделение встречных потоков по направлениям);

-строительство транспортной развязки на пересечении восточного выезда из города Камышлова и автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень;

-строительство путепровода на пересечении железной дороги и северной объездной дороги.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Камышловского ГО предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, 
не отражены в Программе.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.12

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Махнёвского муниципального образвания генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2020 г. | I этап – 2018 -2022 гг. | - |
|  |  |  |  | Расч. срок– 2030 г. | II этап – 2023 - 2032 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 09.04.2013 № 331 | от 19.12.2018 № 374 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 7569 | 5971 | - |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | - | - | + | - |
|  |  | - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | - | - | + | - |
|  |  | - оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | - | - | + | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Махнёвского муниципального образования соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Махнёвского муниципального образования, утвержденной Решением Думы Махнёвского муниципального образования от 19.12.2018 № 374 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Махнёвского муниципального образования от 09.04.2013 № 331 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Срок действия Программы не соответствует расчетному сроку генерального плана. Программа разработана на срок 2018-2032 годы. Вместе с тем генеральный план Махнёвского муниципального образования действует до 2030 года.

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем генеральном плане муниципального образования.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

- асфальтирование грунтовых дорог общей протяженностью 91,40 км;

- строительство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общей протяженностью 60,21 км между населенными пунктами:

а) «Махнево – Восточный», регионального значения, в пределах МО протяженностью 23,03 км;

б) «Болотовское - Восточный», местного значения, (согласно СТП Свердловской области) в пределах МО протяженностью 6,63 км;

в) «Шмакова - Верхотуре», регионального значения, для прямой связи Махнёвского МО с г. Верхотурье, протяженностью в пределах МО 14,37 км.

г) реконструкция автомобильной дороги регионального значения «р.п. Верхняя Синячиха – пгт. Махнёво – с. Болотовское» протяженностью 41,96 км;

д) реконструкция автомобильной дороги «Болтовское - Дубровино» со строительством объездов д. Афончикова, п. Санкино, д. Новоселова протяженностью 8 км.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.13

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Пышминского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – до 2015 г.; Расч. срок – до 2025 г. | 1 этап – до 2023 г.; 2 этап – до 2028 г. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 26.12.2012 № 377 | от 10.12.2018 № 736 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I очередь – 20354; Расч. срок – 19609 | 1 этап – 20180; 2 этап – 21500 | - |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - строительство станции технического обслуживания; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство автосервиса для разномассовых автомобилей; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция моста через р. Пышма. Подъезд к с.Тупицыно от км 161+630 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция моста через р.Дерней. Подъезд к с.Тупицыно от км 161+630 а/д «г.Екатеринбург - г.Тюмень»; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция моста через р.Пышма. Автодорога п.г.т.Пышма - д.Нагибина; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция моста через р. Боровлянка. Автомобильная дорога п.г.т.Пышма - д.Нагибина; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - модернизация моста через р.Дерней. Автомобильная дорога п.г.т.Пышма-д. Нагибина у с. Тупицино; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция моста через р. Юрмач. Подъезд к д.Медведева от км 4+668 а/д «п.г.т.Пышма - д.Талица»; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 4 | Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования | - реконструкция здания автовокзала в п.г.т. Пышма; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - модернизация здания железнодорожного вокзала, ст. Ощепково | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 5 | Мероприятия по развитию сети дорог городского округа | - п.г.т. Пышма, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - п.г.т. Пышма, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - п.г.т. Пышма, капитальный ремонт улиц; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Чернышово, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Савина, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - п. Первомайский, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - п. Первомайский, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - п. Южный, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - п. Ключевской, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Трифоново, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Устьянка, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Каратач, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Каратач, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Медведева, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Налимова, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Черемыш, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Красноярское, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Духовая, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Духовая, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Тимохинское, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Тимохинское, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Тупицино, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Тупицино, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Смирнова, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Смирнова, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Четкарино, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Четкарино, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Комарова, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Комарова, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Русакова, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Русакова, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Родина, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Родина, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Речелга, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Речелга, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Печеркино, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Печеркино, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Юдина, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Юрмытское, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Юрмытское, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Юрмытское, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Заречная, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Холкина, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Талица, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Пульниково, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Пульниково, асфальтирование участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Чупино, ремонт участка дороги; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Чупино, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Нагибина, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - д. Мартынова, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня; | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - с. Боровлянское, восстановление дорожного покрытия с добавлением щебня | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Пышминского ГО соответствует генеральному плану по 0 из 64 пунктов, 
что соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пышминского городского округа Свердловской области до 2028 года, утвержденного Постановлением Администрации Пышминского городского округа от 10.12.2018 № 736 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Пышминского городского округа от 26.12.2012 № 377 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности населения, указанной в Генеральном плане. Вместе с тем, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения.

- Срок действия Программы не соответствует расчетному сроку Генерального плана. Программа разработана на срок 2018-2028 годы. Вместе с тем Генеральный план Пышминского городского округа действует до 2025 года.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Генеральном плане отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Программой.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в Программе, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы, необходимо было включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана были реализованы до утверждения программы и в какой период.

Таблица 4.1.14

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Тавдинского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2020 г. | I этап – 2019-2023 гг. | - |
|  |  |  |  | II этап – 2030 г. | II этап – 2024-2033 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 21.02.2013 № 15/2 | от 09.04.2019 № 439 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 49260 | 34500 | - |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция дорог местного значения (создание твердого - щебеночного покрытия взамен грунтового) | - | + | + | + |
|  |  | - строительство автодорог местного значения, в том числе: подъезд к пионерскому лагерю «Зарослое» от автодороги «г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – г. Тавда», протяженностью 5,16 км - автодорога п. Карабашка – ст. Лобазиха, протяженностью 2,0 км. | - |  |  |  |
|  |  |  |  | + | + | + |
|  |  |  |  | + | + | + |
|  |  | - строительство путепровода с транспортной развязкой в южной части округа на пересечении дороги «г. Тавда – д. Большая Пустынь» | - | + | + | + |
|  |  | - организация транспортного обеспечения населения и создание условий для доставки школьников к месту учебы, следующих автодорог регионального значения, в том числе: | - | + |  |  |
|  |  | а) д. Киселево – граница Тюменской области, протяженностью 3,064 км; |  |  | + | + |
|  |  | б) подъезд к п. Матюшино от автодороги д. Мостовка – д. Шайтанка – оз. Шайтанское, протяженностью 10,064 км; |  | + | + | + |
|  |  | в) подъезд к с. Крутое от автодороги г. Тавда – с. Таборы, протяженностью 0,31 км; |  | + | + | + |
|  |  | г) подъезд г. Тавда – д. Беленичное, протяженностью 2,23 км; |  | + | + | + |
|  |  | - устройство многофункциональных комплексов по обслуживанию транспортных средств на въездных магистралях в город (СТО, АЗС) | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция сети автомобильных дорог, в том числе автодороги регионального значения: «Подъезд к с. Городище от км 23+600 а/д «г. Тавда – д. Герасимовка – д. Тонкая Гривка» и «с. Городище – д. Гузеево – д. Киселева – д. Лайма» | - | - | + | - |
|  |  | - строительство твердых покрытий на улицах Комсомольская и Павлика Морозова | - | - | + | - |
|  |  | - строительство автозаправочной станции в северной части села | - | - | + | - |
|  |  | - строительство поселковой дороги на оз. Щучье в юго-западном направлении | - | - | + | - |
|  |  | - перевод автодороги местного значения «Подъезд к д. Васьково от км 30+640 а/д «г. Тавда – д. Увал» в автодорогу регионального значения с повышением качества дорожного покрытия | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция сети автомобильных дорог, в том числе автодороги регионального значения «г. Тавда – д. Герасимовка – д. Тонкая Гривка» | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкции сети автомобильных дорог, в том числе автодороги регионального значения: «г. Тавда – д. Увал» (полоса разгона). | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция сети автомобильных дорог, в том числе автодорога регионального значения: «Подъезд к с. Тагильцы от км 5+850 а¦д «г. Тавда - д. Герасимовка – д. Тонкая Гривка» | - | - | + | - |
|  |  | - строительство автозаправочной станции в северной части деревни в коммунальной зоне | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция сети автомобильных дорог, в том числе автодороги регионального значения: «Подъезд к д. Мостовка от км 8+370 а/д «г. Тавда – д. Герасимовка – д. Тонкая Гривка» и «д. Мостовка – д. Шайтанка – оз. Шайтанское» | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция сети автомобильных дорог, в том числе автодорога регионального значения: «г. Тавда – д. Увал». | - | - | + | - |
|  |  | - строительство автодороги «д. Тонкая Гривка – п. Карабашка» | - | - | + | - |
|  |  | - организация маршрута общественного транспорта до центра города с устройством дополнительной остановки на въезде с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66). | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция автодороги местного значения «Подъезд к с. Крутое от автодороги «г. Тавда – с. Таборы» и перевод её в автодорогу регионального значения. | - | - | + | - |
|  |  | - автодорога д. Тонкая Гривка - п. Карабашка на участке км 0+000 - км 34+100 | - | - | + | - |
|  |  | - автодорога г. Тавда - д. Увал и а/д г. Тавда - д. Герасимовка - д. Тонкая Гривка с мостом ч/з Тавду | - | - | + | - |
|  |  | - автодорога п. Карабашка - п. Мортка (ХМАО) в пределах Свердловской области | - | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Тавдинского городского округа соответствует генеральному плану по 14 из 29 пунктов, что соответствует Кс=4,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тавдинского городского округа, утвержденной Постановлением Администрации Тавдинского городского округа от 09.04.2019 № 439 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Тавдинского городского округа от 21.02.2013 № 15/2 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Срок действия Программы не соответствует расчетному сроку генерального плана. Программа разработана на срок 2019-2033 годы. Вместе с тем генеральный план Тавдинского городского округа действует до 2030 года.

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация о реквизитах документов, которыми утверждены генеральные планы городского округа, населенных пунктов.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.15

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Талицкого городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2020 г. II очередь – 2030 г. | 2019-2029 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 29.12.2012 № 124 | от 04.02.2019 № 66 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2030 г. - 55000 | 2030 г. - 46000 | - |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция автомобильных дорог | - | + | + | + |
|  |  | - проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения | - | + | + | + |
|  |  | - строительство транспортной инфраструктуры | - | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Талицкого городского округа соответствует генеральному плану по 5 из 6 пунктов, что соответствует Кс=8,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Талицкого городского округа, утвержденной Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 04.02.2019 № 66 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Талицкого городского округа от 29.12.2012 № 124 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В Паспорте Программы нет раздела «Основание для разработки Программы»;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

а) строительство нового аэродрома в 2,00 км к северо-востоку от пос. Троицкий для приема самолетов типа АН – 2.

б) строительство нового ж/д вокзала вместимостью 100 пассажиров

в) реконструкция автодороги из III в II техническую категорию, протяженностью 49,50 км (строительство транспортных развязок на пересечениях с автодорогами в соответствии с классификацией пересечений)

г) строительство 2 новых участков автодороги регионального значения (основные): «Западный обход г. Талицы» протяженностью 20,00 км, «Южный выход в Курганскую область» протяженностью 4,00 км и 2 новых участка регионального значения (прочие): «Южный» участок грузового обхода г. Талицы протяженностью 2,7 км и «Восточный» участок грузового обхода г. Талицы и пос. Троицкого протяженностью 14,00 км.

д) реконструкция автодороги местного значения, проходящая параллельно автодороге Екатеринбург – Тюмень, через или мимо деревень Горбуновское (с севера), Сугат (в южной части) общей протяженностью 37,7 км

е) строительство автовокзала в п. Троицкий

ж) строительство пассажирской автостанции в пос. Бутка.

з) строительство 2 полных транспортных развязок на пересечении автодорог федерального и регионального значения, 3 автомобильных эстакад на пересечении автодорог регионального значения с Транссибирской ж.д. магистралью и 50 новых мостов через реки Урга и Пышма и прочие, по трассам новых автодорог регионального значения.

и) на конечных остановках в населенных пунктах благоустроить диспетчерские пункты.

к) размещение 10 новых автозаправочных станций (АЗС и ГНАЗС)

л) строительство 2 кемпингов для автотранспорта

м) реконструкция имеющихся объектов автосервиса до нормативных параметров.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.16

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Туринский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035 г. | 2018-2025гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | - | от 20.12.2012 № 89 | от 30.03.2018 № 337-ПА | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 1 этап 2025 г. - 29287 2 этап 2035 г. - 30612 | - | - |
| 3 | Развитие транспортной инфраструктуры | - строительство и реконструкция автомобильных дорог; | км. | Предусмотрено | 13,0 | + |
|  |  | - строительство мостовых переходов; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - ремонт автомобильных дорог. | км. | Предусмотрено | 17,0 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Туринского ГО соответствует генеральному плану по 3 из 6 пунктов, 
что соответствует Кс=5,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Туринского городского округа Свердловской области на 2018-2025 гг» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Туринского городского округа от 30.03.2018 № 337-ПА, Генеральному плану Туринского городского округа, утвержденному решением Думы Туринского городского округа от 20.12.2012 № 89, выявлены следующие несоответствия

- В паспорте Программы отсутствуют правовые основания (нормативные правовые акты, в том числе Генеральный план), на основании которых разработана Программа. Необходимо указать нормативные правовые акты и дату их принятия.

- Программа разработана на срок менее 10 лет, а также в Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Туринского городского округа Свердловской области на 2018-2025 гг» отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

5) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

Железнодорожный транспорт:

- оборудование диспетчерской централизации участка Егоршино – Устье-Аха, удлинение приемоотправочных путей до 850 м.

Воздушный транспорт:

- сохранение аэропорта г. Туринска при условии его выноса на новую площадку.

Автомобильные дороги:

- строительство обхода г. Туринска с юго-западной стороны автодорогой «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск» протяженностью 4,8 км;

- строительство обхода с. Чекуново с восточной стороны автодорогой регионального значения «г. Туринск – с. Чекуново - Водолечебница» протяженностью 1, 5 км;

Перевод дорог местного значения в сеть дорог регионального значения:

- подъезд к д. Первина от а/д «с. Городище – д. Первина» 0,3 км;

- подъезд к д. Сутормина от а/д «с. Городище – д. Первина» 0,3 км;

- подъезд к с. Зеленый Бор от а/д «г. Туринск – д. Урусова – с. Благовещенское – д. Кондрахино» 2,5 км;

- п. Лопатково – д. Устиновка 2 км;

- подъезд к п. Косарева от а/д «г. Туринск – д. Урусова – с. Благовещенское – д. Кондрахино» 1 км;

- п. Лопатково – д. Устиновка 2 км;

- подъезд к п. Косарева от а/д «г. Туринск – д. Урусова – с. Благовещенское – д. Кондрахино» 1 км;

- д. Неймышево – д. Новое Шишикино 7 км;

- д. Урусова – а/д «г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск – г. Тавда» 20 км;

Реконструкция автодороги «г. Туринск – д. Добрино», которая входит в п. Таборы.

Автодороги местного значения, которые обеспечивают подъезд к населенным пунктам от автодорог общей сети и имеют твердое покрытие проезжих частей:

- подъезд к д. Фирсово от а/д «г. Туринск – д. Урусова – с. Благовещенское – д. Кондрахино» 1 км;

- подъезд к с. Чукреевское от а/д «г. Туринск – д. Урусова – с. Благовещенское – д. Кондрахино» 1,1 км;

- подъезд к д. Шевелевское от а/д «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск» 1,2 км;

- д. Чеболтасово – д. Голышева 0,4 км.

Автомобильный транспорт:

- перевод автотранспорта на газ;

- строительство АГЗС по основным направлениям автомобильных дорог;

- строительство на ул. Западная г. Туринск здания нового автовокзала.

5) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Туринского городского округа Свердловской области на 2018-2025 гг» (далее – Программа), предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.17

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории МО Восточное СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сроки | Срок, на который разработан генплан; | дата | 2030г. | 2016-2020гг. | 2021- 2025гг. | 2026-2030гг. | 2031-2035 гг. | - (расчетный срок Программы превышает расчетный срок генерального плана) |
|  |  | Дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 19.09.10 № 48 | от 03.03.2017 № 19 |  |  |  | + |
| 2 | Население | Прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2485 | 1623 | 1653 | 1683 | 1713 | - |
| 3 | Транспорт общего пользования, транспортные пересадочные узлы | -создание новых остановок в планируемых районах. | ед. |  | - | - | - | 6 | - |
| 4 | Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта | -строительство новых парковочных пространств в каждом населенном пункте; | ед. | - | - | 10 | - | - | - |
|  |  | -строительство новых постов технического обслуживания автомобилей; | ед. | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | -строительство новых АЗС. | ед. | - | - | - | - | 2 | - |
| 5 | Инфраструктура для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - реконструкция железнодорожных переездов с учетом передвижения грузового транспорта. | ед. | - | - | 5 | - | - | - |
| 6 | Выполнение мероприятий по развитию сети дорог | - ремонт существующих асфальтированных дорог; | км | - | 4,5 | - | - | - | - |
|  |  | - перекладка существующих гравийных дорог в асфальтированные дороги; | км | - | 22,4 | - | - | - | - |
|  |  | - перекладка существующих грунтовых дорог в асфальтированные; | км | - | 2,6 | - | - | - | - |
|  |  | - реконструкция мостов; | ед. | - | 5 | - | - | - | - |
|  |  | - строительство новых асфальтированных дорог в планируемых районах. | км | - | - | - | - | 13,674 | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории МО Восточное СП соответствует генеральному плану по 1 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=0,7.

Заключение:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Восточное СП, утвержденного Постановлением Главы МО Восточное СП от 03.03.17 № 19 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 19.09.2010 № 48, были выявлены следующие несоответствия:

- Срок реализации программы превышает срок реализации генерального плана на пять лет, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Прогнозируемая численность населения в Программе не совпадает с прогнозируемой численностью, рассчитанной генеральным планом муниципального образования.

- Расчетный срок программы комплексного развития превышает расчетный срок генерального плана.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, запланированные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

- строительство автомобильной дороги местного значения между п. Восточный и п. Победа, протяженностью 0,5 км;

- реконструкция автомобильной дороги местного значения п. Ольховка – п. Аксариха, протяженностью 2,6 км;

- реконструкция инженерных мостовых сооружений через р. Аксариха (д. Кашина).

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Мероприятия, предусмотренные в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развития транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане. Таким образом, мероприятия, указанные в Программе, 
не соответствуют мероприятиям, указанным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована 
до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения Программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.18

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Галкинского с.п. генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 2017-2021 гг. | + |
|  |  |  |  |  | 2022-2030 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 29.07.10 № 39 | от 23.06.2017 № 150 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 8192 | – | – |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция, ремонт и устройство твердого покрытия дорог и тротуаров | – | – | + | – |
|  |  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | – | – | + | – |
|  |  | - установка светофоров | – | – | + | – |
| 4 | Развитие транспорта общественного пользования, создание транспортно-пересадочных узлов | - реконструкция остановочных павильонов | – | – | + | – |
| 6 | Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - оборудование стоянки для грузового транспорта | – | – | + | – |

Вывод: ПКР ТИ на территории Галкинского с.п. соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Галкинского сельского поселения на 2017-2030 гг., утвержденной Постановлением Администрации Галкинского сельского поселения от 23.16.2017 № 150 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Галкинского сельского поселения от 29.07.2010 № 39 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В основаниях для разработки Программы «Паспорта Программы» не указаны реквизиты документа, которым утвержден действующий генеральный план муниципального образования.

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Галкинского сельского поселения, не отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Галкинского сельского поселения:

- проектирование и строительство автомобильной дороги местного значения с. Михайловка – д. Першата;

- развитие объектов придорожного обслуживания.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.19

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Зареченского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | расчетный срок - 2032 г. | I этап – 2017-2021 гг. II этап – 2022 – 2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 19.12.2012 № 174 | от 26.07.2017 № 184 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 8057 | - | - |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция остановочных пунктов | - | - | + | - |
|  |  | - оборудование стоянки для грузового транспорта | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция, ремонт и устройство твердого покрытия дорог и тротуаров | - | + | + | + |
|  |  | - установка светофоров Т7 | - | - | + | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Зареченского сельского поселения соответствует генеральному плану по 3 из 7 пунктов, что соответствует Кс=4,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Зареченского сельского поселения, утвержденной Постановлением Администрации Зареченского сельского поселения от 26.07.2017 № 184 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Зареченского сельского поселения от 19.12.2012 № 174 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В разделе «Основание для разработки Программы» Паспорта Программы нет информации о документе, которым утвержден генеральный план поселения, на основании которого разработана Программа;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

а) строительство новых дорог на участках под новое строительство

б) сооружение пешеходных зон.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.20

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Калиновского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь - 2020 II очередь - 2030 г. | 2018-2022 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 185 (29.01.2016 № 133 внесение изменений) | от 26.09.2017 № 198 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 6066 | 12580 | - |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | мероприятия по строительству и реконструкции не запланированы Программой |  |  |  |  |

Вывод: ПКР ТИ на территории Калиновского сельского поселения не соответствует генеральному плану, Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калиновского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы муниципального образования Калиновского сельского поселения от 26.09.2017 № 198 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Калиновского сельского поселения от 29.01.2016 № 133 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Срок реализации Программы должен быть не менее 10 лет и не более срока реализации генерального плана, на основании которого разработана Программа.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

- развитие объектов придорожного обслуживания.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.21

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Обуховского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2010-2030 гг. | 2018-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 22.09.2011 № 219 | от 10.03.2017 № 46 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 13281 | - | - |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция остановочных павильонов | - | - | + | - |
|  |  | - оборудование стоянки для грузового транспорта | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция, ремонт и устройство твердого покрытия дорог и тротуаров | - | - | + | - |
|  |  | - строительство а/д по ул. Набережная | - | - | + | - |
|  |  | - установка светофоров Т7 | - | - | + | - |
|  |  | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | - | - | + | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Обуховского сельского поселения соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Обуховского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы муниципального образования Обуховского сельского поселения от 10.03.2017 № 46 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Обуховского сельского поселения от 22.09.2011 № 219 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В разделе «Основание для разработки Программы» Паспорта Программы нет информации о документе, которым утвержден генеральный план поселения, на основании которого разработана Программа;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Генеральным планом не предусмотрены.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.22

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Ницинского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2020 г. II очередь – 2030 г. | 2018-2020 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 29.05.2012 № 190 | от 09.01.2018 № 1 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 1500 | - | - |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - ремонт дорог | - | - | + | - |

Вывод: Коэффициент соответствия ПКР ТИ генеральному на территории Ницинского сельского поселения Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ницинского сельского поселения, утвержденной Постановлением Администрации Ницинского сельского поселения от 09.01.2018 № 1 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Ницинского сельского поселения от 29.12.2012 № 190 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Срок реализации Программы должен быть не менее 10 лет и не более срока реализации генерального плана, на основании которого разработана Программа.

- В разделе «Основание для разработки Программы» Паспорта Программы нет информации о документе, которым утвержден генеральный план поселения, на основании которого разработана Программа;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

- В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

а) строительство нового транспортного обхода д. Звезда – 3,2 км;

б) строительство нового обхода с. Бобровское с восточной стороны для прямого выхода на с. Ницинское – 1,4 км;

в) продлить региональную автодорогу до с. Ницинское с южной стороны для связи с направлением региональной автодороги с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск – 1,3 км;

г) продлить автодорогу регионального значения с. Бобровское – д. Комлева до с. Ницинское;

д) выделить систему местных дорог с покрытием за счет реконструкции существующих грунтовых дорог и нового строительства, общая длина местных автодорог увеличивается с 46,5 км до 54,0 км;

е) строительство 1 АЗС на 500 заправок в сутки в районе д. Звезда, СТО и автомоек до 2 постов – в районе с. Бобровское, кемпинг – в районе с. Бобровское.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.23

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Слободо-Туринского СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап | III этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I оч. – 2020 г | 2018-2022 г. | 2022-2027 г. | 2027-2030 г. | + |
|  |  |  |  | Расч. срок – 2030 г. |  |  |  |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 30.06.2014 № 70 | от 10.08.2018 № 233 |  |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 2021 г. – 8035; 2031 г. – 8030 | 2018 г. – 8713 2021 г. – 16016 2031 г. – 16016 |  |  | - |
| 3 | Система развития инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - строительство новых парковочных пространств в каждом населенном пункте; | ед. | - | 2 | - | - | - |
|  |  | - строительство новых АЗС. | ед. | 2 | - | - | 2 | + |
| 4 | Система развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - создание зон пешеходного и велосипедного передвижения: 1. в существующих районах; 2. в планируемых районах;4 | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  |  | - реконструкция зон пешеходного и велосипедного передвижения в существующих районах. | ед. | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Система развития сети дорог | - ремонт существующих асфальтированных дорог; | км. | - | 1 | - | - | - |
|  |  | - перекладка существующих гравийных дорог в асфальтированные дороги; | км. | - | 3 | - | - | - |
|  |  | - перекладка существующих грунтовых дорог в асфальтированные дороги; | км. | - | 2 | - | - | - |
|  |  | - реконструкция мостов; | ед. | предусмотрено | 2 | - | - | + |
|  |  | - строительство новых асфальтированных дорог в планируемых районах. | км. | - | - | 7,096 | 8,75 | - |
| 6 | Система развития транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов. | - ремонт остановок в сущ-х районах; | ед. | + | 5 | - | 4 | - |
|  |  | - создание новых остановок в планируемых районах. | ед. | 4 | - | - | 6 | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Слободо-Туринского СП соответствует генеральному плану по 4 из 15 пунктам, 
что соответствует Кс=2,6.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Слободо-Туринское сельское поселение», утвержденного Постановлением Администрации Слободо-Туринского сельского поселения от 10.08.2018 № 233 генеральному плану, утвержденному Решением Думы 
от 30.06.2014 № 70 были выявлены следующие несоответствия:

1) В паспорте Программы, в разделе «Основание для разработки Программы» отсутствуют реквизиты генерального плана на основании которого была разработана Программа.

2) Прогнозируемая численность населения в генеральном плане значительно отличается от численности, указанной 
в Программе.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Генеральным планом Слободо-Туринского СП предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не учтенные программой:

– продление автодороги регионального значения с. Туринская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай от д. Сагай до границы с Тюменской областью;

– продолжение подъезда к д. Малиновка от км 3+371 а/д «с. Туринская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай» от д. Малиновка – до границы с Тавдинским районом (16,3 км);

– подъезд к д. Коржавина от а/д. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск;

– подъезд к д. Маркова от а/д с. Туринская Слобода – Тимофеево;

– продолжение а/д «с. Туринская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай» от д. Сагай – до границы с Тюменской областью (5 км);

– подъезд к д. Шадринка от 35+440 а/д «с. Туринская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай» (5 км);

– соединение региональных автодорог в районе д. Тимофеево (5,7 км);

– северный обход с. Туринская Слобода (7,7 км);

– обход д. Храмцово от а/д «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск» (2,8 км);

– обход д. Решетникова от а/д «с. Туринская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай» (1,1 км);

– строительство 2-х мостов через р. Туру в районе северного обхода с. Туринская Слобода и в районе с. Тимофеево;

– замена деревянных мостов капитальными;

– размещение новой автостанции с обслуживаниемавтобусов на въезде в с. Туринская Слобода со стороны с. Байкалово.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Слободо-Туринского СП предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.24

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Усть-Ницинского СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2016-2025 | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 23.08.2012 № 228 (в ред. от 29.01.2014 № 46) | от 28.06.2016 № 267 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г. – 3878 2030 г. – 4059 | - | - |
| 3 | Мероприятия | - увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения. | км. | 70,2 | 20,97 | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Усть-Ницинского СП соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 28.06.2016 № 267, Генеральному плану Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района, утвержденному решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 23.08.2012 № 228 (в ред. от 29.01.2014 № 46), выявлены следующие несоответствия:

- Программа разработана на срок 9 лет, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

3) В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

- В паспорте Программы не указаны нормативные правовые акты, на основании которых разработана Программа. 
В том числе не указан Генеральный план, на основании которого разработала Программа. Необходимо указать дату решения Думы, которым утвержден Генеральный план.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

5) Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Усть-Ницинского сельского поселения, отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Усть-Ницинского сельского поселения:

- новый обход региональной автодороги в районе с. Краснослободское;

- новый обход региональной автодороги с.Усть-Ницинское;

- новая трасса регионального значения от региональной автодороги с.Краснослободское – с.Липчинское – 
гр. Тюменской области до региональной автодороги с.Туринская Слобода – с.Решетниково- д.Сагай, с устройством нового моста;

- недостроенный участок автомобильной дороги регионального значения в районе д. Ивановка, направление 
д. Ивановка – с. Ницинское;

- транспортная развязка на пересечении региональной автомобильной дороги с.Байкалово – с.Туринская Слобода- г.Туринск и дороги с.Краснослободское – с. Липчинское – гр.Тюменская область;

- подъезд к п. Рассвет от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области;

- подъезд к д.Голышева от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области;

- подъезд к д.Елкина от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области;

- подъезд к п. Рассвет от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области;

- новая трасса регионального значения автодороги «д.Зубково – д.Ермакова», включенной в государственную программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года».

- подъезды к с. Липчинское от а/д С.Краснослободское – с.Липчинское – гр.Тюменской области;

- подъезды к д.Замотаева и д.Зуева;

- Подъезд к д.Шадринка от а/д с. Туринсая Слобода-д.Решетникова –	д.Сагай;

- замена деревянных мостов на капитальные. Три новых моста: через р.Туру в районе с.Усть-Ницинское, через р.Межница по дороге регионального значения д.Зубково - д.Ермакова два моста.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или 
в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем 
в Генеральном плане. При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована 
до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.25

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Кузнецовского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035 г. | 2016-2025 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 03.11.2016 № 44 | от 01.11.2016 № 188 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 666 | - | - |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д. Кузнецово, ул. Центральная | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д. Кузнецово, ул. Октябрьская | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д. Пальмино, ул. Центральная | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция (капитальный ремонт) улично-дорожной сети д. Оверино, ул. Советская | - | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Кузнецовского сельского поселения соответствует генеральному плану по 5 из 7 пунктов, что соответствует Кс=7,1.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы Кузнецовского сельского поселения от 01.11.2016 № 188 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Кузнецовского сельского поселения от 03.11.2016 № 44 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Срок реализации Программы должен быть не менее 10 лет и не более срока реализации генерального плана, на основании которого разработана Программа.

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

- предусмотрен объездной участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Тавда-с. Таборы» с западной стороны от д. Чулино со строительством нового моста через р. Большая Емельяшевка;

- с учетом развития д. Кузнецово в южном направлении (территории нового жилищно-гражданского строительства) запроектирована автомобильная дорога протяженностью 1,3 км. В обход населенного пункта от автодороги общего пользования регионального значения «г. Тавда-с. Таборы» до примыкания к автодороге общего пользования регионального значения «д. Кузнецово-д. Пальмино», с перспективой перевода ее в автомобильную дорогу общего пользования. Эксплуатируемая в настоящее время автодорога «д. Кузнецово-д. Пальмино» на данном участке протяженностью 1,26 км в перспективе будет переведена в категорию главной улицы д. Кузнецово и передается в муниципальную собственность;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения, реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.26

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Унже-Павинского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап - 2020 г. | I этап - 2016-2020 гг. | + |
|  |  |  |  |  | II этап - 2021-2025 гг. |  |
|  |  |  |  | II этап - 2035 г. | III этап - 2026-2030 гг. |  |
|  |  |  |  |  | IV этап - 2031-2035 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 25.12.2012 № 33 | от 26.12.2016 № 28 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап - 345 | I этап – 435 | - |
|  |  |  |  |  | II этап – 467 |  |
|  |  |  |  | II этап - 330 | III этап – 499 |  |
|  |  |  |  |  | IV этап – 531 |  |
| 3 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | - установка новых остановок в существующих, планируемых районах | - | + | + | + |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - создание зон пешеходного и велосипедного передвижения в существующих, планируемых районах | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция зон пешеходного и велосипедного передвижения в существующих районах | - | + | + | + |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - строительство новых парковочных пространств | - | - | + | - |
|  |  | - строительство новых постов технического обслуживания автомобилей | - | - | + | - |
|  |  | - строительство новых АЗС | - | - | + | - |
| 6 | Мероприятия по развитию сети дорог | - перекладка существующих гравийных дорог в асфальтированные дороги | км | + | 5,35 | + |
|  |  | - перекладка существующих грунтовых дорог в асфальтированные дороги | км | + | 15,15 | + |
|  |  | - строительство мостов | ед. | + | 2 | + |
|  |  | - строительство новых асфальтированных дорог в планируемых районах | км | + | 5,0 | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Унже-Павинского сельского поселения соответствует генеральному плану по 9 из 13 пунктов, что соответствует Кс=6,9.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Унже-Павинского сельского поселения, утвержденной Решением Думы Унже-Павинского сельского поселения от 26.12.2016 № 28 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Унже-Павинского сельского поселения от 25.12.2012 № 33 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В Паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем генеральном плане сельского поселения, на основании которого разработана Программа.

- Информация о численности населения на расчетный срок генерального плана не совпадает с информацией о численности на расчетный срок, указанной в Программе.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

Воздушный транспорт:

- размещение двух вертолетных площадок с западной стороны от д. Унже-Павинская, с западной стороны 
от д.Озерки с обеспечением требуемых планировочных разрывов до территорий этих населенных пунктов.

Речной транспорт:

- для улучшения пассажирского сообщения необходимо увеличить число рейсов в неделю в навигационный период с мая по октябрь, а также обеспечить дополнительно малогабаритными катерами населенные пункты Унже-Павинского сельского поселения;

- необходимо разместить на выделенных, охраняемых участках оборудованные, технически оснащенные пирсы, лодочные станции для маломерных катеров, лодок, учитывая активное использование маломерного транспорта в сезон охоты, рыбной ловли, сбора ягод, грибов, орехов, а также с развитием водного туризма (пос. Новоселово, Якшино, Томский, деревни Унже-Павинская, Эхталь, Чернавская);

- необходимо проведение соответствующих мероприятий по расчистке русла р. Тавды от молевой древесины 
с переработкой поднимаемого топляка, а также очистительных и дноуглубительных работ на реке с доведением гарантированных глубин до 0,9м;

- требуется улучшение материально-технической и ремонтной базы катеров, грузовых судов, баржей.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.27

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории городского округа Режевской генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2025 г. | I этап – 2018-2022 гг. | + |
|  |  |  |  |  | II этап – 2023-2027 гг. |  |
|  |  |  |  | II этап – 2035 г. | III этап – 2028-2035 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 26.12.2012 № 98 | от 08.02.2019 № 181 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | I этап – 49500 | 49500 | + |
|  |  |  |  | II этап – 49500 |  |  |
| 3 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | - развитие сети автобусного сообщения со всеми населенными пунктами численностью свыше 15 человек. | - | - | + | - |
| 4 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция и ремонт автомобильной дороги г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское | - | - | + | - |
|  |  | - обход г. Реж | - | - | + | - |
|  |  | - реконструкция и ремонт автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск (км 53+200 - км 106+250). | - | + | + | + |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги подъезд к г. Реж от км 78+543 а/д "г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск | - | + | + | + |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское км 43+490 - км 47+490 по с. Чернемисское | - | - | + | - |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги с. Глинское - с. Ощепково - д. Чепчугово | - | - | + | - |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги подъезд к п. Озерный от км 65+770 а/д "г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск | - | + | + | + |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги подъезд к п. Крутиха от км 56+260 а/д "г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск | - | + | + | + |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги подъезд к ст. Стриганово от км 73+700 а/д "г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск | - | + | + | + |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Першино от км 90+000 а/д "г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск" и другие | - | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории городского округа Режевской соответствует генеральному плану по 9 из 14 пунктов, что соответствует Кс=6,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Режевской, утвержденной Постановлением Администрации Режевского городского округа 
от 08.02.2019 № 181 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Режевского городского округа от 26.12.2012 № 98 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В Паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем генеральном плане сельского поселения, на основании которого разработана Программа.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

- реконструкция участка Шарташ – Егоршино железнодорожной магистрали «Екатеринбург – Устье-Аха» с устройством второго пути, электрификацией участка, строительством капитальных зданий железнодорожных вокзалов на всех станциях, расположенных в пределах РГО;

- строительство автодороги «Реж – Асбест»;

- реконструкция и строительство автодорог:

а) Лененвское – Новые Кривки – Новое (бывш. Старые Кривки) – Алапаевск;

б) Леневское – Нейво-Шайтанка;

в) Мостовая – Черемисское

- строительство развязки: пересечение участка запроектированной автомобильной дороги федерального значения «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Артемовский – г. Ирбит» с проектным участком автомобильной дороги в направлении г. Асбест.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.28

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | первая очередь – 2020 г расчетный срок – 2030 г. | первый этап 2019-2023 гг.; второй этап 2024-2035 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 29.09.11 № 72/3 (изм. от 25.06.15 № 53/1) | от 28.03.2019 № 164 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | первая очередь – 18650; расчетный срок – 19300 | расчетный срок - 35075 | – |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - модернизация железнодорожного вокзала | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - обустройство парковок на улично-дорожной сети | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство тротуаров | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство улично-дорожной сети на территории микрорайона «Теплое поле» 66:33:0101012, южная часть города Арамиль | км | предусмотрено | 8,375 | + |
|  |  | - строительство объездной дороги от Арамильского тракта через территорию Екатеринбурга в районе проектируемого ПЛК «Кольцовский-3» до переулка Речной, выезд на пос. Бобровский | км | предусмотрено | 7,0 | + |
|  |  | - реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог | - | предусмотрено | предусмотрено | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Арамильского городского округа соответствует генеральному плану по 4 из 8 пунктов, что соответствует Кс=5,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа, утвержденной Постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 28.03.2019 г. № 165 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2019-2035 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Расчетный срок программы превышает расчетный срок генерального плана на 5 лет. Программа разработана 
на срок до 2035 года. Вместе с тем, Генеральный план действует до 2030 года;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, не отражены в Программе:

- строительство двух мостов для пропуска автомобильного транспорта через реку Исеть и двух мостов – через реку Арамилка;

- реконструкция существующего пешеходного моста через реку Исеть.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана и Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.29

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Асбестовского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2020 г. | I этап – 2018-2022 гг. | + |
|  |  |  |  | II этап – 2030 г. | II этап – 2023-2030 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 25.12.12 № 16/16 | от 12.04.2019 № 221-ПА | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап - 71300 II этап - 72500 | I этап - 71100 II этап - 72000 | + |
| 3 | Мероприятия по развитию чети дорог | - зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т. ч. нанесение дорожной разметки, замена и установка дорожных знаков) | ед. | + | + | + |
|  |  | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | + | + | + |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | + | + | + |
|  |  | - установка светофорных объектов | - | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Асбестовского городского округа соответствует генеральному плану по 7 из 7 пунктов, что соответствует Кс=10,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Асбестовского городского округа, утвержденной постановлением Асбестовского городского округа от 12.04.2019 
№ 221-ПА (далее – Программа), генеральному плану Асбестовского городского округа, утвержденному Решением Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2012 № 16/16 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- в пункт Паспорта Программы «Основание для разработки Программы» добавить информацию о документах, которыми утверждены генеральные планы, на основании которых разработана Программа.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.30

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Белоярский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2032 | 2016-2020 | 2021-2030 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 25.09.2013 № 70 (в ред. от 20.06.2016 №№ 39,40,41,42,43) | от 30.09.2016 № 2165 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2015 г. – 35300 2020 г. – 35365 2032 г. – 36130 | - | - | - |
| 3 | Развитие сети автомобильных дорог федерального и регионального значения | - строительство путепровода через железную дорогу на км 12 автомобильной дороги ж/д ст. Глубокое - п. Бобровский на территории Белоярского городского округа; | ед. | 1 | 1 | - | + |
|  |  | - реконструкция подъезда к р.п. Верхнее Дуброво от км 26+125 автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень (новое направление) Свердловской области; | км. | 2,2 | Предусмотрено без километража | - | + |
|  |  | - строительство автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень на участке км 42 - км 63, 1 и 2 очередь строительства, 3-5 пусковые комплексы км 52- км 63 в Свердловской области; | км. | 12,8 | Предусмотрено без километража | - | + |
|  |  | - строительство транспортной развязки на 46 км автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень. | ед. | 1 | 1 | - | + |
| 4 | Развитие сети дорог местного значения | - выделение земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах Белоярского городского округа; | ед. | - | Предусмотрено | - | - |
|  |  | - строительство автомобильной дороги, проходящей через д. Головырина – с. Черноусово; | км. | - | Предусмотрено без километража | - | - |
|  |  | - строительство автомобильной дороги, проходящей через р.п. Белоярский – д. Ялунина; | км. | - | Предусмотрено без километража | - | - |
|  |  | - строительство автомобильной дороги, проходящей через п. Рассоха – п. Хризолитовый; | км. | - | Предусмотрено без километража | - | - |
|  |  | - строительство автомобильной дороги п. Бобровский; | км. | - | Предусмотрено без километража | - | - |
|  |  | - строительство моста в с. Кочневское для нового жилого района; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - реализация мероприятий подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети Белоярского городского округа». | - | - | Предусмотрено | - | - |
| 5 | Развитие транспортного комплекса | - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | - | + |
|  |  | - инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах Белоярского городского округа (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства. | - | - | Предусмотрено | - | - |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения | - приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательных организации; | - | - | Предусмотрено | - | - |
|  |  | - организация новых муниципальных маршрутов общественного транспорта на территории Белоярского городского округа; | - | - | - | - | + |
|  |  | - предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам. | - | - | Предусмотрено | - | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Белоярского ГО соответствует генеральному плану по 8 из 19 пунктам, 
что соответствует Кс=4,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Белоярского городского округа на 2016-2020 годы и с перспективой до 2030 года» (далее – Программа), утвержденной постановлением Главы Белоярского городского округа от 30.09.2016 № 2165, Генеральному плану Белоярского городского округа, утвержденному решениями Белоярской городской Думы от 25.09.2013 № 70 (в ред. от 20.06.2016 № 39, 40, 41, 42, 43), выявлены следующие несоответствия:

В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

В паспорте Программы не указаны нормативные правовые акты, на основании которых разработана Программа. В том числе не указан Генеральный план, на основании которого разработала Программа. Необходимо указать дату решения Думы, которым утвержден Генеральный план.

В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Белоярского городского округа, отражены в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Белоярского городского округа:

- реконструкция федеральной дороги Екатеринбург – Тюмень;

- строительство международного транспортного коридора «Берлин – Москва – Пекин» с вариантом трассировки «Бисерть – Крылатский – Первомайский – Бородулино – Рассоха – Студенческий – Некрасово – Богданович»;

- строительство южного обхода г. Екатеринбург;

- строительство северного обхода населенных пунктов с. Большебрусянское и с. Логиново;

- реконструкция автомобильной дороги «р.п. Белоярский – г. Асбест» на участке 0+000 км – 0+953 км;

- приведение технических параметров существующих автомобильных дорог в соответствие с категориями;

- приведение состояния внутренней улично-дорожной сети в соответствие с государственными стандартами;

5) в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, которые не отражены в Генеральном плане.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане. При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.31

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Березовский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2025 г. | 2019-2025 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 27.12.2012 № 20 (с изм. от 25.12.2014 № 203, 25.08.2017 № 84 последние изменения не сданы в спецчасть Министерства) | от 30.11.2018 № 1029-1 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2025 г. – 175468 | - | - |
| 3 | Мероприятия по строительству дорог регионального значения | - строительство обхода п. Лубяной | км | + | 3,95 | + |
|  |  | - строительство автодороги п. Солнечный – г. Асбест | км | + | 6,75 | + |
|  |  | - строительство автодороги Старопышминск - Липовский - Безречный | км | + | 21,5 | + |
|  |  | - строительство автодороги от подъезда к п. Ключевск до п. Безречный | км | + | 6 | + |
|  |  | - строительство автодороги п. Монетный - Мурзинский | км | + | 4,15 | + |
|  |  | - строительство подъезда к п. Мурзинский от проектируемой региональной автодороги в восточном направлении в г. Асбест | км | - | 1,9 | - |
|  |  | - строительство автодороги п. Монетный – п. Октябрьский | км | + | 3,7 | + |
|  |  | - строительство автодороги Октябрьский - Смолокурка - Красногвардейский | км | + | 3,3 | + |
|  |  | - строительство автодороги п. Октябрьский - п. Красный | км | + | 1,7 | + |
|  |  | - строительство автодороги п. Монетный - п. Кедровка | км | + | 4,4 | + |
|  |  | - реконструкция автомобильной дороги «г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск» | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство автомобильной дороги п. Красноармейский - п.Островное | - | - | предусмотрено | - |
| 4 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - установка элементов транспортной навигации в п. Кедровка, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка дорожных знаков в п. Кедровка, п. Монетный, п.Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка и замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях улично-дорожной сети в п. Кедровка, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство и реконструкция систем наружного освещения в п. Кедровка, п. Монетный, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
| 5 | Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования | - строительство и ремонт автобусных остановочных пунктов, обустройство автобусных остановочных павильонов в п. Кедровка, п. Монетный, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка,, г. Березовский п. Старопышминск, | - | - | предусмотрено | - |
| 6 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - организация парковочных мест вдоль центральных улиц в п. Кедровка, п. Монетный, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский, нанесение разметки | - | - | предусмотрено | - |
| 7 | Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - закупка подвижного состава коммунальных и дорожных служб в п. Кедровка, п. Монетный, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка дорожных и информационных знаков в п. Кедровка, п. Монетный, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка и ремонт пешеходных ограждений в п. Кедровка, п. Монетный, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - обустройство пешеходных переходов в п. Кедровка, п. Монетный, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - устройство, ремонт тротуаров в п. Кедровка, п. Монетный, п. Лосиный, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - обустройство зон пешеходного передвижения для инвалидов в п. Кедровка, п. Монетный, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - устройство велодорожек и велопарковок в п. Монетный, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - велосипедно-пешеходный маршрут в г. Березовский | км | - | 16,3 | - |
| 8 | Мероприятия по развитию сети дорог | - ремонт дорог в п. Кедровка, п. Октябрьский, п. Красногвардейский, п. Монетный, п. Липовский, п. Мурзинский, п. Островное, п. Лосиный, п. Безречный, п. Солнечный, п. Лубяной, п. Зеленый дол, п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Старопышминск, г. Березовский | км | + | 58,26 | + |
|  |  | - строительство дорожной сети в п. Кедровка, п. Октябрьский, п. Монетный, п. Липовский, п. Мурзинский, п. Островное, п. Безречный, п. Солнечный, п. Лубяной, п. Зеленый дол, п. Ключевск, г. Березовский | км | + | 67,68 | + |
|  |  | - строительство транспортных развязок в 3 уровнях в г. Березовский | - | + | предусмотрено | + |
| 9 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - модернизация и обслуживание светофорных объектов в п. Монетный, п. Лосиный, п. Ключевск, п. Сарапулка п. Старопышминск, г. Березовский | - | - | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Березовского соответствует генеральному плану по 14 из 33 пунктов, что соответствует Кс=4,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Березовского ГО, утвержденной постановлением Главы Березовского ГО от 30.11.2018 № 1029-1 (далее – Программа), генеральному плану Березовского ГО, утвержденному Решением Думы Березовского ГО от 27.12.2012 № 20 (с изм. от 25.12.2014 № 203, 25.08.2017 № 84 последние изменения не сданы в спецчасть Министерства), выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с пунктом 5 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем срок действия генерального плана. Срок действия Программы указан с 2019 года по 2025 год. Генеральный план 2012 года (с изменениями 2014 года) разработан до 2030 года. Вместе с тем в 2017 году внесены изменения в Генеральный план и расчетный срок его реализации в нарушение части 11 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен до 2025 года. Необходимо приведение Генерального плана в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- В Программе в разделе паспорт программы отсутствует ссылка на Генеральный план. Необходимо указать дату, номер утверждения Генерального плана, на основании которого разработана Программа.

- В Программе отсутствуют данные о перспективной численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть рассчитаны, исходя из актуальной информации о перспективной численности населения;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Не все мероприятия, указанные в Программе, предусмотрены Генеральным планом Березовского ГО;

- Мероприятия Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры, которые не отражены в программе:

- реконструкция Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги – расширение проезжей части до 6 полос;

- строительство новой трассы ул. Ленина в г. Березовском (0,84 км) для организации в центр города;

- строительство путепровода в г. Березовский на ул. Ленина и ж/д переездов;

- организация дополнительных въездов в г. Березовский со стороны г. Екатеринбурга и ЕКАД;

- организация новых видов скоростного общественного транспорта – трамвая или метро;

- строительство выхода в восточном направлении в г. Асбест от автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск 25,6 км;

- строительство обхода п. Монетный;

- строительство подъезда к п. Островное.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.32

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории городского округа Верхнее Дуброво генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 1 этап – 2019-2023 гг. | – |
|  |  |  |  |  | 2 этап – 2024-2038 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.12 № 95 | от 27.12.18 № 546 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 5700 | – | – |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция улично-дорожной сети, включая главные и второстепенные улицы, проезды и тротуары в их составе | км | не предусмотрено | 20+21,69 | – |
|  |  | - новое строительство улично-дорожной сети, включая главные и второстепенные улицы, проезды и тротуары в их составе | км | предусмотрено | 5,94+20,0 | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории городского округа Верхнее Дуброво соответствует генеральному плану по 2 из 5 пунктам, что соответствует Кс=4,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхнее Дуброво на 2018-2038 гг., утвержденной Постановлением Администрации городского округа Верхнее Дуброво от 27.12.2018 № 546 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от 28.12.2012 № 95 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В основаниях для разработки Программы «Паспорта Программы» не указаны реквизиты документа, которым утвержден действующий генеральный план муниципального образования.

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

- Срок действия Программы не соответствует расчетному сроку генерального плана. Программа разработана на срок 2018-2038 годы. Вместе с тем генеральный план городского округа Верхнее Дуброво действует до 2030 года.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

5) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Верхнее Дуброво, не отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом городского округа Верхнее Дуброво:

- развитие станции Косулино в р. п. Верхнее Дуброво с увеличением количества железнодорожных путей и сооружений.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.33

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории городского округа Заречный генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2032 г. | 2018-2029 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 07.02.2013 № 5-Р | от 21.11.2018 № 1032-П | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2032 г. - 40900 | 2029 г. - 33067 | – |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - строительство второго въезда в г. Заречный (а. д. «БАЭС – а. д. «Белоярский – Асбест») с путепроводом | км | – | 3,88 | – |
|  |  | - реконструкция существующей объездной грунтовой дороги в д. Курманка | км | + | 1,82 | + |
|  |  | - строительство южной объездной дороги в г. Заречном (от ул. Курчатова до ул. Попова – городская котельная) | км | – | 2,47 | – |
|  |  | - ремонт улично-дорожной сети в г. Заречном | км | + | 12,78 | + |
|  |  | - развитие улично-дорожной сети во вновь строящихся жилых районах | км | + | 2,0 | + |
| 4 | Развитие объектов транспортной инфраструктуры | - строительство надземного пешеходного перехода на км 46 автомобильной дороги «Екатеринбург – Тюмень» (новое направление) на территории ГО Заречный | км | – | 0,05 | – |
|  |  | - строительство путепровода через железнодорожный переезд на 9 ПК «Муранитный» на автомобильной дороге общего пользования местного значения «от г. Заречный до КПП «Муранитный» | км | – | 0,1 | – |

Вывод: ПКР ТИ на территории городского округа Заречный соответствует генеральному плану по 5 из 10 пунктам, что соответствует Кс=5,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Заречный на 2018-2029 гг., утвержденной Постановлением Администрации городского округа Заречный от 21.11.2018 № 1032-П (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 5-Р (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» если на момент разработки Программы срок реализации генерального плана составляет 5 лет и более, Программа разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана, при этом мероприятия и целевые показатели (индикаторы) указываются с разбивкой по годам.

В Программе городского округа Заречный разбивка по годам запланированных мероприятий отсутствует.

- В основаниях для разработки Программы «Паспорта Программы» не указаны реквизиты документа, которым утвержден действующий генеральный план муниципального образования, на основании которого разработана и утверждена Программа.

3) Так как расчетный период Программы не соответствует расчетному сроку генерального плана – численность населения на даты расчетных периодов генерального плана городского округа Заречный и Программы не имеет смысла сравнивать.

Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

5) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Заречный, но не учтенные 
Программой:

Строительство:

- автомобильной дороги к микрорайону Солнечный;

- автомобильной дороги по ул. Энергетиков;

- автомобильной дороги до комплекса малоэтажной застройки «Гагарский ключ»;

- автомобильной дороги до земельных участков, для строительства индивидуальных жилых домов, западная часть д. Курманка;

Реконструкция:

- автомобильной дороги р. п. Белоярский (микрорайон Кировский) до д. Боярка ГО Заречный;

- автомобильной дороги на Муранитный;

- автомобильной дороги от СК «Электрон» до спасательной станции;

- автомобильной дороги по ул. Изумрудной с. Мезенское;

- автомобильной дороги по ул. Боярская в д. Боярка;

- автомобильной дороги по ул. Хохрякова в д. Боярка;

- автомобильной дороги от ул. Лермонтова до городских очистных сооружений;

- автомобильной дороги по ул. К. Маркса в д. Гагарка;

- автомобильной дороги от ул. К-Цеткин до городской зоны отдыха на берегу Белоярского водохранилища;

- автомобильной дороги по ул. Рабочий в с. Мезенское;

- автомобильной дороги по ул. Майской в с. Мезенское;

- автомобильной дороги от федеральной дороги до зоны отдыха на правом берегу Белоярского водохранилища;

- автомобильной дороги ул. Уральская г. Заречный;

- автомобильной дороги ул. Кольцовая г. Заречный;

- автомобильной дороги ул. Южная г. Заречный;

- автомобильной дороги ул. Парковая г. Заречный;

- автомобильной дороги ул. Дзержинского г. Заречный;

- автомобильной дороги ул. М. Сибиряка г. Заречный;

- автомобильной дороги ул. Садовая г. Заречный.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.34

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Каменского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 1 этап – 2019-2023 гг. | + |
|  |  |  |  |  | 2 этап – 2024-2029 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 26.12.2012 № 78 | от 29.01.2019 № 139 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 31900 | – | – |
| 3 | Мероприятия | - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | + | + | + |
|  |  | - cтроительство автодороги регионального значения «Каменск-Уральский – Богданович | км | + | + | + |
|  |  | - строительство объездной автодороги южнее с. Покровское с последующим выходом к Южному обходу г. Каменск-Уральский | км | + | + | + |
|  |  | - строительство транспортной развязки западнее с. Покровское, в районе примыкания планируемой объездной автодороги к автодороге федерального значения Р-354 («Екатеринбург – Шадринск – Курган»). | км | + | + | + |
|  |  | - строительство транспортной развязки в районе примыкания планируемой объездной автодороги к Южному обходу г. Каменск-Уральский | км | + | + | + |
|  |  | - строительство объездной автодороги (Северный обход) севернее г. Каменск- Уральский с последующим выходом в районе с. Новоисетское на автодорогу федерального значения Р-354 («Екатеринбург – Шадринск – Курган»); | км | + | + | + |
|  |  | - строительство путепроводов в районе пересечений планируемой объездной автодороги с железной дорогой направления Курган – Свердловск – Пермь – Янаул (запад-восток) и Егоршино – Каменск-Уральский – Нижняя – Челябинск (север-юг); |  | + | + | + |
|  |  | - строительство моста для проезда автомобильного транспорта через р. Исеть в районе д. Черноскутова и д. Соколова |  | + | + | + |
|  |  | - строительстве автомобильно-пешеходного моста в д. Шилова. |  | + | + | + |
|  |  | - реконструкция существующих автомобильных мостов через реку Исеть |  | + | + | + |
|  |  | - реконструировать существующие улицы во всех населенных пунктах Каменского городского округа (замена существующего грунтового покрытия на асфальтобетонное), предусмотреть тротуары, организацию освещения, водоотвода с проезжих частей |  | + | + | + |
|  |  | - реконструкция участка на а/д Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» г. Каменск-Уральский - подъезд к с. Колчедан по ходу прохождения автодороги | м | – | 2463 | – |
|  |  | Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (дорожные неровности) | – | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Каменского городского округа соответствует генеральному плану по 14 из 16 пунктам, что соответствует Кс=8,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Каменского городского округа на 2019-2029 гг., утвержденной Постановлением Главы Каменского городского округа от 29.01.2019 № 139 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 № 78 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» если на момент разработки Программы срок реализации генерального плана составляет 5 лет и более, Программа разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана, при этом мероприятия указываются с разбивкой по годам.

2) Мероприятия раздела Программы «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Каменского городского округа предлагаемо к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятия (инвестиционных проектов) необходимо отразить в разделе Программы «Оценка   объемов   и   источников   финансирования   мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры».

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

5) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Заречный, но не учтенные 
Программой:

- строительство новых и ремонт старых тротуаров;

- строительство АЗС и пунктов СТО.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.35

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Малышевского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 очередь - 2020 г. 2 очередь – 2030 г. | 2018-2027 гг. | – |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 74 | от 27.09.2018 № 581-ПГ | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 12100 | на 2027 г- 10350; на 2030 г-10200 | – |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - установка знаков, ограничивающих проезд грузового транспорта на улицы вне основных маршрутов (работы по капитальному ремонту автодорог) | км | + | + | + |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - обустройство тротуаров | – | – | + | – |
|  |  | - приведение в соответствие пешеходных переходов (ИДН, знаки повышенной видимости, разметка, пластик); мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | – | – | + | – |
| 5 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | -устройство остановочных площадок для автобусов. Установка дорожных знаков «место остановки автобуса и (или) троллейбуса». | – | + | + | + |
|  |  | - устройство заездных карманов для автобусов | – | + | + | + |
| 6 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - размещение сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (СТО, АЗС, гаражи) | – | + | + | + |
|  |  | - организация стоянки большегрузных автомобилей в районе промышленных зон | – | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Малышевского городского округа соответствует генеральному плану по 6 из 10 пунктам, что соответствует Кс=6,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малышевского городского округа на 2018-2027 гг., утвержденной Постановлением Главы Малышевского городского округа от 27.09.2018 № 581-ПГ (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Каменского городского округа от 28.12.2012 № 74 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем генеральном плане.

- Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности в генеральном плане.

- Программа разработана на срок 9 лет, что противоречит требованиям п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» если на момент разработки Программы срок реализации генерального плана составляет 5 лет и более, Программа разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана, при этом мероприятия указываются с разбивкой по годам.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Малышевского городского округа, но не учтенные 
Программой:

- строительство обходов населенных пунктов для выноса транзитного движения с жилых территорий с целью повышения безопасности движения и снижения уровня шума на территории населенных пунктов;

- строительство автодороги местного значения «р. п. Малышева – п. Солнечный»

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.36

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории городского округа Рефтинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 2018-2022 гг. | + |
|  |  |  |  |  | 2023-2030 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 28.03.13 № 83 | от 25.09.2018 № 149 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2030 г. –17410 | 2030 г. –17410 | + |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | – | + | + | + |
|  |  | - строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | – | + | + | + |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - строительство, реконструкция и ремонт пешеходных дорожек | – | + | + | + |
| 5 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | - мероприятия по установке и ремонту остановочных павильонов | – | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории городского округа Рефтинский соответствует генеральному плану по 7 из 7 пунктам, что соответствует Кс=10,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Рефтинский на 2018-2030 гг., утвержденной Решением Думы городского округа Рефтинский 
от 25.09.2018 № 149 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Рефтинский от 28.03.2013 № 83 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

2) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Рефтинский, но не учтенные 
Программой:

- прокладка железнодорожной трассы в юго-восточной части поселка, протяженностью 214 м.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.37

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Сухой Лог генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2028 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2028 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 09.02.2012 № 438-РД | от 05.06.2018 № 687-ПГ |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | I очередь – 2021 г. – не рассчитано; II очередь – 2028 г. – 63243 | 48650 | 48482 (численность приведена на 01.01.2029 г.) | - |
| 3 | Разметка парковочного пространства | - капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, г. Сухой Лог; | км | - | 2,386 | - | - |
|  |  | -капитальный ремонт путепровода по ул. Белинского, г. Сухой Лог; | м | - | 157,55 | - | - |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная; | км | - | 2 | - | - |
|  |  | - обустройство остановочных комплексов общественного транспорта на территории ГО Сухой Лог; | ед. | - | 110 (предусмотрено без разбивки по годам) |  | - |
|  |  | - развитие транспорта общественного пользования (корректировка маршрутов движения); | ед. | - | 3 (предусмотрено без разбивки по годам) |  | - |
|  |  | - организация парковочного пространства для легкового транспорта на территории ГО Сухой Лог (разметка парковочного пространства); | мест | - | 500 | - | - |
|  |  | - развитие пешеходного и велосипедного транспорта на территории ГО Сухой Лог (визуализация велосипедных маршрутов, установка турникетов для велосипедов); | км; мест | - | 12; 200 (предусмотрено без разбивки по годам) |  | - |
|  |  | - развитие инфраструктуры для грузового транспорта (организационные мероприятия, визуализация маршрутов). | км | + | 1,5 (предусмотрено без разбивки по годам) |  | + |
| 4 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог ГО Сухой Лог | - строительство автомобильных дорог; | км | Запланировано без километража и разбивки по годам (дорога обл. значения Сухой Лог – Камышлов (в обход СНП Курьи, Новопышминское, Мельничная, Филатовское), Артемовский – Мокрая – Сухой Лог) | - | 43 | + |
|  |  | - реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог. | км | - | 43,27 | 64,186 | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Сухой Лог соответствует генеральному плану по 4 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=3,1.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Cухой Лог, утвержденной Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 05.06.2018 № 687-ПГ (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Сухой Лог от 09.02.2012 
№ 438-РД (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Изменить название Программы с «Программа развития транспортной инфраструктуры городского округа Сухой Лог» на «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Сухой Лог»;

- В паспорте Программы в разделе «Основание для разработки Программы» отсутствуют реквизиты Генерального плана, на основании которого была разработана Программа;

- В Генеральном плане отсутствует прогнозируемая численность населения на первую очередь строительства, а также в Программе отображена прогнозируемая численность населения на 01.01.2029, что не соответствует срокам Программы;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Генеральным планом предусмотрено следующее мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры, 
не учтенные Программой - реконструкция здания железнодорожного вокзала и ст. Кунара.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем 
в Генеральном плане. При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.38

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории МО «поселок Уральский» генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2021 | I этап – 2018–2024. | + |
|  |  |  |  | Расч. срок 2031 | II этап – 2025-2030. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 60 | от 27.02.2018. № 22 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2021 г. – 3000, 2031 г. – 3500- | - | - |
| 3 | Система развития инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Мероприятия отсутствуют. |  |  |  |  |
| 4 | Система развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - строительство пешеходной зоны ул. Флерова; | км. | - | 0,228 | - |
|  |  | - обустройство пешеходной зоны ул. Проезд от КПП 2 до клуба; | км. | - | 0,293 | - |
|  |  | - строительство велодорожки вдоль стадиона; | км. | - | 0,600 | - |
|  |  | - расширение пешеходной зоны вдоль стадиона; | км. | - | 0,600 | - |
|  |  | - установка искусственного освещения над пешеходной зоной и велодорожкой вдоль стадиона; | км. | - | 0,600 | - |
|  |  | - строительство велодорожки примыкание к ул. Королева от проезда кпп2-вдоль больницы-до Неделина; | км. | - | 0,440 | - |
|  |  | - обустройство пешеходной зоны по ул. Гагариной; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - освещение пешеходной зоны ул.Неделина от примыкания к ул.Королева; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов - ул. Флерова вдоль домов 112-115; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция дорожного полотна подъезд к ст. Хризолитовый; | км. | - | 0,832 | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного покрытия от домика лесника до коллективных садов № 2,4; | км. | - | 0,500 | - |
|  |  | - ремонт внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт внутриквартальных дворовых территорий и проездов домов ул. Флерова до проезда вдоль администрации; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция проезда от ул. Гагарина до ул. Неделина с благоустройством; | км. | - | 0,283 | - |
|  |  | - реконструкция главной ул. Флерова с благоустройством; | км. | - | 0,228 | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного полотна примыкание к ул. Королева; | км. | - | 0,150 | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного покрытия подъезда к коллективным садам; | км. | - | 0,471 | - |
|  |  | - строительство велосипедных дорожек. | - | - | Предусмотрено | - |
| 5 | Система развития сети дорог | - реконструкция (укладка усовершенствованного дорожного покрытия) подъезда к очистным сооружениям; | км. | - | 0,580 | - |
|  |  | - установка искусственного освещения транспортных и пешеходных зон по ул. Флерова; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного покрытия от Каменск-Уральского тракта до ворот на стрельбище; | км. | - | 3,600 | - |
|  |  | - реконструкция подъезда к п. Уральский с благоустройством, обочинами и дорожной разметкой; | км. | - | 2,219 | - |
|  |  | - реконструкция главной ул. Неделина с благоустройством, дорожными знаками и разметкой; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного покрытия от Каменск-Уральского тракта до ворот на стрельбище; | км. | - | 3,600 | - |
|  |  | - ямочный ремонт; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - установка искусственного освещения над дорожной и пешеходной зоной ул. Проезд от КПП 2 до клуба; | км. | - | 0,293 | - |
|  |  | - реконструкция подъезда к п. Уральский с благоустройством, обочинами и дорожной разметкой; | км. | - | 2,219 | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного покрытия автодороги от ул. Королева до индивидуальных гаражей; | км. | - | 0,375 | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного покрытия автодороги от ул. Неделина до индивидуальных гаражей; | км. | - | 0,240 | - |
|  |  | - реконструкция дорожного полотна проезд № 2; | км. | - | 0,208 | - |
|  |  | - реконструкция ул. Гагарина с благоустройством; | км. | - | 1,077 | - |
|  |  | - установка искусственного освещения над дорожной и пешеходной зоной ул. Гагарина; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного покрытия от автопарка до гаражей; | км. | - | 0,300 | - |
|  |  | - реконструкция дорожного покрытия ул. Королева; | км. | - | 0,150 | - |
|  |  | - строительство велодорожки ул. Неделина (от примыкания к ул. Королева-вдоль технической зоны-до ул. Гагарина; | км. | - | 0,420 | - |
|  |  | - установка искусственного освещения ул. Королева; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - отсыпка гравием дороги от кладбища до коллективного сада № 4; | км. | - | 1,0 | - |
|  |  | - реконструкция дорожного полотна подъезда к кладбищу; | км. | - | 0,208 | - |
|  |  | - усоверенствование дорожного покрытия от домика лесника до урочища «Пьяный бор»; | км. | - | 0,400 | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного полотна примыкание к ул. Королева; | км. | - | 0,469 | - |
|  |  | - капитальный ремонт дорог. | - | - | Предусмотрено | - |
| 6 | Система развития транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов. | Мероприятия отсутствуют. |  |  |  |  |

Вывод: ПКР ТИ на территории МО «поселок Уральский» соответствует генеральному плану по 2 из 45 пунктам, 
что соответствует Кс=0,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования МО «поселок Уральский», утвержденного Постановлением Администрации Слободо-Туринского сельского поселения от 27.02.2018 № 22 генеральному плану, утвержденному Решением Думы 
от 28.12.2012 № 60 были выявлены следующие несоответствия:

1) В паспорте Программы, в разделе «Основание для разработки Программы» отсутствуют реквизиты генерального плана на основании которого была разработана Программа.

2) Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) Все мероприятия, обозначенные в Программе не предусмотрены Генеральным планом.

4) Генеральным планом МО «поселок Уральский» предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не учтенные программой:

– организация остановочных пунктов: перед КПП; у МФЦ.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «поселок Уральский» предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренное в Генеральном плане, 
не отражено в Программе.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.39

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Артинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап | III этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2017-2021 | 2022-2031 | 2032-2040 | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 11.12.12 № 103 | от 26.06.2017 № 559 |  |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап 2015 г. - 30600 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | II этап 2030 г. - 30000 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие сети автомобильных дорог регионального и местного значения | - строительство региональных автомобильных дорог; | км. | 155,54 | - | 3,0 | 45,12 | - |
|  |  | - строительство мостов и путепроводов регионального и местного значения; | ед. | 4 | 3 | 4 | 8 | - |
|  |  | - строительство дорог местного значения. | км. | - | 72,54 | 2,5 | 3,5 | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Артинского ГО соответствует генеральному плану по 1 из 6 пунктов, 
что соответствует Кс=1,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития объектов транспортной инфраструктуры Артинского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Артинского городского округа от 26.06.2017 № 559 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 11.12.2012 № 103, были выявлены следующие несоответствия:

- Срок реализации программы превышает срок реализации генерального плана на 10 лет, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В паспорте Программы в разделе «основания для разработки Программы» отсутствует информация о реквизитах документа, которым утвержден генеральный план, на основании которого была разработана Программа.

- В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры отсутствует информация о прогнозируемой численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Мероприятия, предусмотренные в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развития транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане. Таким образом, мероприятия, указанные в Программе, 
не соответствуют мероприятиям, указанным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована 
до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения Программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.40

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории городского округа Дегтярск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035 г. | 2017-2027 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 11.11.10 № 403 | от 30.10.2017 № 1231-ПА | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 33520 | – | – |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - создание зон пешеходного и велосипедного передвижения в существующих районах | – | + | + | + |
|  |  | - создание зон пешеходного и велосипедного передвижения в планируемых районах | – | + | + | + |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - строительство новых парковочных пространств | – | + | + | + |
|  |  | - строительство новых постов технического обслуживания автомобилей | – | + | + | + |
|  |  | - строительство новых АЗС | – | + | + | + |
| 5 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | - установка новых остановок в планируемых районах | – | + | + | + |
| 6 | Мероприятия по развитию сети дорог | - перекладка существующих гравийных дорог в асфальтированные дороги | – | + | + | + |
|  |  | - ремонт существующих асфальтированных дорог | – | + | + | + |
|  |  | - перекладка существующих грунтовых дорог в асфальтированные дороги | – | + | + | + |
|  |  | - реконструкция мостов | – | + | + | + |
|  |  | - строительство новых асфальтированных дорог в планируемых районах | – | + | + | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории городского округа Дегтярск соответствует генеральному плану по 13 из 14 пунктам, что соответствует Кс=9,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2017-2027 гг., утвержденной Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 30.10.2017 № 1231-ПА (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем генеральном плане муниципального образования.

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

- В Программе не указаны периоды реализации запланированных мероприятий, не рассчитан бюджет.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Дегтярск, но не учтенные 
Программой:

- строительство межмуниципальной автодороги в направлении Дегтярск – Екатеринбург (участок на территории округа);

- строительство участка автодороги в обход жилых территорий в северной части города (разгружая ул. Водосточную) с переходом в восточную часть города;

- в южной части – строительство обходной дороги, прокладываемой от территории известкового цеха на юг, приближенно к ж/д ветке с выходом на автодорогу в сторону с. Курганово;

- разгрузка ул. Советской от грузового и транзитного потоков, дальнейшее формирование ее как «магистральной улицы общегородского значения»;

- строительство участков автомобильных дорог местного значения в обход сельских населенных пунктов, для обеспечения более коротких связей внутри округа и подходов с внешних направлений;

- строительство путепроводов в местах пересечения магистральных улиц общегородского значения и автодорог межмуниципального значения с ж/д путями – строительство 4 мостов;

- размещение на территории округа аэродрома малой авиации;

- формирование общего городского транспортного кольца с использованием улиц Почтовой, Чернышевского, Цветников (Западный район), строительством новых участков улиц;

- формирование главной меридиональной улицы «Западного» района – ул. Калинина, продолжением которой в северном направлении является ул. Водосточная (обеспечивает выход к г. Ревда).

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.41

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории городского округа Ревда генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2036 г. | 2019-2036 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 25.07.2018 № 223 | от 30.01.2019 № 275 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 69176 | 69176 | + |
| 3 | Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта | - ремонт дворовых проездов (в составе мероприятия: выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов) | – | – | + | – |
|  |  | - автомобильная дорога общего пользования федерального значения Пермь-Екатеринбург (реконструкция) | – | – | + | – |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | Устройство пешеходных тротуаров | – | – | + | – |
|  |  | Устройство пешеходных дорожек (в составе мероприятия: выполнение работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования – площади и парка Победы) | – | – | + | – |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Устройство автомобильных парковок (в составе мероприятия: выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | – | – | + | – |
|  |  | Организация 100 мест (постоянного и временного) хранения автомобилей в границах отведенной территории (общая площадь твердых покрытий проектируемых проездов, автостоянок и тротуаров составит 9890 м2) | – | – | + | – |
|  |  | Организация гостевых парковок на 122 машино-места | – | – | + | – |
|  |  | Организация мест для временного хранения автотранспортных средств вблизи объектов социально- культурного назначения | – | – | + | – |
|  |  | Организация 800 мест(постоянного и временного) хранения автомобилей в границах отведенной территории (общая площадь твердых покрытий проектируемых проездов, автостоянок и тротуаров составит 78580 м2) | – | – | + | – |
|  |  | Организация гостевых 15 машино-мест (коттеджи) | – | – | + | – |
|  |  | Устройство 300 машиномест(из них 27 машиномест для инвалидов) (многоквартирные дома) | – | – | + | – |
|  |  | Устройство стоянки на 48 машино-мест (из них 6 машино-мест для инвалидов) (многофункциональный блок обслуживания) | – | – | + | – |
| 6 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Устройство и ремонт посадочных площадок | – | – | + | – |
|  |  | Оборудование остановочных пунктов общественного транспорта автопавильонами, оборудование автопавильонов специальными средствами для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха | – | – | + | – |
| 7 | Мероприятия по развитию сети дорог | Устройство дороги возле контейнерных площадок для сбора мусора (в составе мероприятия по выполнению работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД) | – | – | + | – |
|  |  | содержание улично-дорожной сети и объектов ее благоустройства | – | – | + | – |
|  |  | строительство основных улиц в жилой застройке с преимущественно перпендикулярными проездами | км | – | 35 | – |
|  |  | продление магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по Улице 1 и ул. Рябиновой | – | – | + | – |
|  |  | трассировка улиц местного значения на проектируемой территории в различных направлениях | – | – | + | – |
|  |  | продление магистральной улицы районного значения ул. Металлистов в южном направлении | – | – | + | – |
|  |  | соединение автомобильной дороги регионального значения и магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения вдоль юго-восточной границы проектируемой территории | – | – | + | – |
|  |  | продление магистральной улицы районного значения ул. Майская в западном направлении | – | – | + | – |
|  |  | организация проездов в границах отведенной территории | – | – | + | – |
|  |  | продление магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Российская в западном направлении | – | – | + | – |
|  |  | организация прямого въезда в город с федеральной автодороги, где построена полная транспортная развязка на ул. Ленина с устройством путепровода через ж/д пути | – | – | + | – |
|  |  | строительство автодороги регионального значения, проходящей в западной части ГО, имеющей выход в Первоуральский ГО и далее в направлении г. Невьянска | км | – | 10,8 | – |
|  |  | строительство муниципальных дорог в районе с. Кунгурка | км | – | 5,6 | – |
|  |  | реконструкция сети автомобильных автодорог, в том числе автодорог местного значения, проходящих по территории поселка Крылатовский | – | – | + | – |
|  |  | реконструкция автодороги регионального значения г. Ревда – с. Мариинск – п. Краснояр | – | – | + | – |
|  |  | строительство автодорог местного значения для обслуживания новых жилых и промышленно-коммунальных территорий и обеспечения транспортных связей этих территорий с существующими территориями и дорогами | – | – | + | – |
|  |  | путепровод 1613 км ПК 3 ст. Ревда (ул. Клубная – ул. Республиканская) в ГО Ревда | – | + | + | + |
|  |  | капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения протяженностью 1 км (п. Крылатовский, с. Кунгурка, с. Мариинск, с. Краснояр) | – | + | + | + |
|  |  | капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения протяженностью 6,06 км (г. Ревда, ул. Максима Горького, ул. Мира, ул. Чехова) | – | + | + | + |
|  |  | реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 0,823 км (г. Ревда, ул. Интернациолистов) | – | + | + | + |
|  |  | строительство дорожной сети жилого поселка малоэтажной застройки «Уютный дом» | – | + | + | + |
|  |  | автомобильная дорога общего пользования местного значения (жилой поселок малоэтажной застройки «Уютный дом») | – | + | + | + |
|  |  | ремонт путепровода 861 м² (г. Ревда, ул. Карла Либкнехта) | – | + | + | + |
|  |  | ремонт дорожного покрытия в сельских населенных пунктах | – | – | + | – |
|  |  | автомобильная дорога общего пользования федерального значения Пермь – Екатеринбург (реконструкция) | – | – | + | – |
|  |  | автомобильная дорога п. Зюзельский – п. Большая Лавровка | – | – | + | – |
|  |  | автодорога, предусмотренная к переводу в сеть региональных автодорог (реконструкция) | – | – | + | – |
|  |  | автодорога общего пользования регионального значения «Южный обход города Екатеринбурга» | – | – | + | – |
|  |  | автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ревда – Дегтярск – Курганово (реконструкция) | – | – | + | – |
|  |  | соединительная автомобильная дорога | – | – | + | – |

Вывод: ПКР ТИ на территории городского округа Ревда соответствует генеральному плану по 10 из 47 пунктам, что соответствует Кс=2,1.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Ревда на 2019-2036 гг., утвержденной Решением Думы городского округа Ревда от 30.01.2019 № 275 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Ревда от 25.07.2018 № 223 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем генеральном плане муниципального образования.

- В Программе не указаны периоды реализации запланированных мероприятий.

- В разделе Генерального плана 3.4.12 «Транспортное обеспечение» (Том «Материалы по обоснованию») идет отсылка на действующие на территории городского округа муниципальные и государственную программы,

а именно – на мероприятия по созданию благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения городского округа Ревда и Свердловской области.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Кроме того, в соответствии со ст. 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации генеральный план содержит карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, городского округа (автомобильные дороги местного значения, п. 5 ст. 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.42

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Шалинского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2031 г. | 2019-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | 27.12.2012 № 98 | от 19.07.2018 № 483 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2031– 23890 | - | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Молодежная" | км | + | 0,692 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) подъезда к ж/д переезду п. Шамары, ул. Советская | км | + | 0,1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) подъезда к ж/д переезду п. Шамары, ул. Герцена | км | + | 0,1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт участка атодороги (асфальтирование) "п. Колпаковка, ул. Железнодорожная" (от ж/д переезда до переулка Зеленый | км | + | 0,6 | + |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги "п.Унь, ул. Железнодорожная" | км | + | 0,216 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (отсыпка щебнем) а/д. "с. Чусовое ул.Южная" | км | + | 0,2 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "с. Роща, ул.Октябрьская" | км | + | 0,375 | + |
|  |  | - устройство тротуара с.Роща ул.Лермонтова | км | - | 0,55 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Ворошилова" | км | + | 0,454 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Первомайская" | км | + | 0,5 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Некрасова" | км | + | 0,9 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Советская" | км | + | 0,9 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "с. Платоново ул. Ленина (2 часть)" | км | + | 0,369 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: ул. Ясная | км | + | 0,929 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: ул. Ленина от дома № 165 до дома № 181/1 | км | + | 0,305 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: проулок от дома № 21 по улице Зеленая до дома № 109 по улице Ленина | км | + | 0,462 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: от дома № 181/1 по улице Ленина до дома № 100 по улице Фрунзе | км | + | 0,24 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: проулок от дома № 21 по улице Зеленая до дома № 109 по улице Ленина | км | + | 0,44 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: проулок от дома № 25 по улице Зеленая до дома № 121 по улице Ленина | км | + | 0,44 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: проулок от дома № 33 по улице Зеленая до дома № 133 по улице Ленина | км | + | 0,44 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: проулок от дома № 43 по улице Зеленая до дома № 151 по улице Ленина | км | + | 0,44 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: проулок от дома № 177 по улице Ленина до дома № 101 по улице Фрунзе | км | + | 0,2 | + |
|  |  | - ремонт автодорог п. Шаля: проулок от дома № 1 по улице Бебеля до дома № 2 по улице Фрунзе | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "р.п. Шаля, ул. Фрунзе" от дома № 101 до дома № 9 | км | + | 1,157 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Центральная" до д/сада | км | + | 1,107 | + |
|  |  | - устройство тротуара в п. Вогулка, вдоль улицы Центральная | км | - | 1,377 | - |
|  |  | - устройство тротуара в п. Вогулка, вдоль улицы Советская | км | - | 1,689 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Вогулка, ул. 8 Марта" от а/д "подъезд к п. Козьял" | км | + | 0,65 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Гора, ул. Заречная" | км | + | 1,1 | + |
|  |  | - устройство тротуара в д.Гора | км | - | 2 | - |
|  |  | - строительство пешеходного моста в д. Гора | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. Мира" от д.№ 7-2 до д.№13-1 | км | + | 0,31 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. Р.Люксембург" | км | + | 1,05 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. Коммуны" | км | + | 0,927 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Чехова" | км | + | 0,484 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "д. Шигаево, ул. Заречная" | км | - | 0,16 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Кирова | км | + | 1 | + |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги "п.Унь, ул. Станционная" | км | + | 0,93 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "с. Роща, ул.Набережная" | км | + | 1,214 | + |
|  |  | - устройство тротуара с.Роща.ул.Первомайская | км | - | 1 | - |
|  |  | - устройство тротуара п. Сарга ул.Ленина | км | - | 0,12 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Привокзальная" | км | + | 1,225 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Пушкина" | км | + | 0,64 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "с. Платоново ул. Нагорная" | км | + | 0,8 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (п. Шаля ул. Лермонтова" от дома № 2 до дома № 66 | км | + | 0,932 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Зеленая" 12, от дома № 25 до дома № 43 | км | + | 0,62 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "р.п. Шаля ул. Бебеля" от д. № 2 а до д. № 18 | км | + | 0,5 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Бебеля" от д. № 18 до д. № 51 | км | + | 0,31 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтир (часть1)" от д. № 69 до д. № 77 | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - Ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Ленина (часть 1)" до дома № 21 по улице Свердлова | км | + | 0,3 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "р.п. Шаля, ул. Свердлова | км | + | 0,243 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Центральная" | км | + | 1,08 | + |
|  |  | - устройство тротуара вдоль улицы Центральная | км | - | 1,38 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. " д.Коптело-Шамары, ул.Кропанцева" | км | + | 2,4 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. Коммуны" от д.№45 до д.№47 | км | + | 0,1 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. Советская" | км | + | 1,073 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. Красных Партизан" | км | + | 0,165 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Гагарина" | км | + | 0,625 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "д. Шигаево, ул. Луговая" | км | - | 0,16 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Солнечная" | км | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт подъездов к ж/д переезду в п. Колпаковка | км | + | 0,05 | + |
|  |  | - с. Чусовое устройство щебеночного покрытия на ул.Загороднего | км | + | 0,54 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "с. Роща, ул.Первомайская" | км | + | 0,412 | + |
|  |  | - устройство тротуара с.Роща ул.Октябрьская | км | - | 0,42 | - |
|  |  | - Капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Пионерская" | км | + | 0,6 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Комсомольская" | км | + | 0,38 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сабик, ул. Школьная" | км | + | 0,6 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сабик, ул. Нагорная" | км | + | 0,86 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "с. Платоново ул. Центральная | км | + | 0,247 | + |
|  |  | - ремонт автодороги (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, ул. Гоголя" | км | + | 0,586 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Чкалова" от дома № 2 до дома № 8 | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Некрасова" от д. № 8 до д. № 24 | км | + | 0,114 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Г. Селетовой" от д. № 1 до д. № 7 | км | + | 0,394 | + |
|  |  | - ремонт автодороги (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, ул. Г. Селетовой" от д. № 7 до д. № 25 | км | + | 0,346 | + |
|  |  | - ремонт автодороги (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, ул.Малышева" от д. № 7 до д. № 65 | км | + | 1,234 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Чкалова" от д. № 80 до д. № 25 по ул. Советская | км | + | 0,861 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Первомайская | км | + | 0,98 | + |
|  |  | - устройство тротуара в п. Вогулка вдоль улицы Первомайская | км | + | 0,98 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. Советской армии" | км | + | 0,334 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от улицы Урицкого д.№18 до ул. Ленина №9 | км | + | 0,19 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Кирова" | км | + | 1,076 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Калинина" | км | + | 1,026 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "д. Шигаево, ул. Набережная" | км | - | 0,53 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Гагарина" | км | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт с заменой покрытия автодороги "п. Колпаковка, ул. Привокзальная" | км | + | 0,74 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. 8 Марта" | км | + | 0,5 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Пер. Привокзальный" | км | + | 0,22 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "с. Платоново ул. Центральная | км | + | 0,45 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, пр от д. № 88 по ул. Чкалова до д. № 103 по ул. Свердлова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 80 по улице Чкалова до дома № 91 по улице Свердлова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 64 по улице Чкалова до дома № 75 по улице Свердлова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 56 по улице Чкалова до дома № 61 по улице Свердлова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 48 по улице Чкалова до дома № 49 по улице Свердлова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 28 по улице Чкалова до дома № 31 по улице Свердлова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 3 по улице Малышева до дома № 5 по улице Чкалова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 8 по улице Малышева до дома № 25 по улице Чкалова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 14 по улице Малышева до дома № 41 по улице Чкалова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 20 по улице Малышева до дома № 53 по улице Чкалова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 34 по улице Малышева до дома № 77 по улице Чкалова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 38 по улице Малышева до дома № 85 по улице Чкалова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 6 по улице Г. Селетовой до дома № 13 по улице Малышева" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 22 по улице Г. Селетовой до дома № 31 по улице Малышева" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 32 по улице Г. Селетовой до дома № 39 по улице Малышева" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 24 по улице Г. Селетовой до дома № 45 по улице Малышева" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, проулок от дома № 26 по улице Малышева до дома № 61 по улице Чкалова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Первомайская | км | + | 0,983 | + |
|  |  | - устройство тротуара в п. Вогулка вдоль улицы Первомайская | км | - | 0,983 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Гора, ул.Щербакова" | км | + | 1 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от улицы Урицкого д.№ 35 до д № 31" | км | + | 0,18 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от улицы Урицкого д.№ 43а до д № 48" | км | + | 0,18 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "с. Сылва, ул. Пушкина" | км | + | 1,034 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Коммуны" | км | + | 0,173 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Коммуны 1" | км | + | 0,763 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Кондрашова" | км | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт с заменой покрытия автодороги "п. Колпаковка, ул. Школьная" | км | + | 0,944 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Октябрьская" | км | + | 0,28 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Коптелы ул. Нагорная" | км | + | 0,39 | + |
|  |  | - ремонт а/д. (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, ул. Советская" от дома № 3 до дома № 34 | км | + | 1,346 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Горького" от дома № 8 по ул. Советская до дома № 18 по ул. Горького | км | + | 0,648 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Урицкого" от дома № 2 по улице Линейная до дома № 24 по улице Советская | км | + | 0,864 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Серова" от дома № 2 до дома № 42 | км | + | 0,944 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Урицкого" от дома № 54 до дома № 58 | км | + | 0,2 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 14 по улице Урицкого до дома № 15 по улице Серова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 34 по улице Урицкого до дома № 31 по улице Серова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 46 по улице Урицкого до дома № 39 по улице Серова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, проулок от дома № 50 по улице Урицкого до дома № 44 по улице Серова" | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. 8 Марта | км | + | 0,6 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Советская | км | + | 0,455 | + |
|  |  | - устройство тротуара в. п. Вогулка вдоль улицы Советская | км | - | 0,455 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Гора, ул.Новая" | км | + | 0,4 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок по улице Урицкого от д.13 до д.№9 | км | + | 0,13 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. Декабристов" | км | + | 0,791 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул.1 Мая" | км | + | 0,726 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Советская" | км | + | 0,506 | + |
|  |  | - капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Дзержинского" от д. № 3 до д. № 11 | км | + | 0,25 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Калинина" | км | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Колпаковка, ул. Рабочая" | км | + | 0,5 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Колпаковка, ул. Лесная" | км | + | 0,443 | + |
|  |  | - с. Чусовое устройство щебеночного покрытия на ул.Гагарина | км | + | 0,41 | + |
|  |  | - устройство пешеходной дорожки с. Чусовое по ул.Ленина | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. д.Низ | км | - | 0,505 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Запрудная" | км | + | 0,6 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Коптелы ул. Лесная" | км | + | 0,103 | + |
|  |  | - капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Энгельса" от дома № 43 до дома № 65 | км | + | 0,25 | + |
|  |  | - капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Пушкина" | км | + | 0,872 | + |
|  |  | - капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Калинина | км | + | 2,068 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул Липок" | км | + | 0,541 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Гора, ул. Лесная" | км | + | 0,43 | + |
|  |  | - ремонт а/д. с. Сылва, ул. Рабочей Молодежи | км | + | 0,426 | + |
|  |  | - ремонт а/д. с. Сылва, проулок от улицы Р. Люксембург, 24 до ул. Красных Партизан, 21 | км | + | 0,820 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от улицы Р. Люксембург д.№2 до ул. Коммуны д.5" | км | + | 0,4 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Культуры" | км | + | 0,513 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Октябрьская" | км | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт с заменой асфальтового покрытия автодороги "п. Колпаковка, ул. Центральная | км | + | 1,021 | + |
|  |  | - с. Чусовое устройство щебеночного покрытия | км | + | 0,25 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "д.Тепляки" | км | - | 0,752 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Дачная" | км | + | 0,455 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Крюк, ул. Молодежная" | км | + | 0,575 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Молодежная" | км | + | 0,603 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (отсыпка щебнем) а/д. "р.п. Шаля, ул. Макурина" | км | + | 0,3 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Макурина" от д. № 14 до д. № 3 | км | + | 1,747 | + |
|  |  | - Капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Молодежная" от д. № 18 до д. № 32 по ул. 8 Марта | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Титова" | км | + | 0,227 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Железнодорожная" | км | + | 0,475 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Гора, ул.Чкалова" | км | + | 1 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Коммуны д.46 до ул. Советская д.53" | км | + | 0,2 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул.Пушкина д.23а до ул.Береговая д.28а" | км | + | 0,18 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул.Пушкина д.15 до ул.Береговая д.20" | км | + | 0,18 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Кунавина" | км | + | 0,357 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Карла Маркса" | км | + | 0,201 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Участковая" | км | + | 0,6 | + |
|  |  | - капитальный ремонт грунтовой автодороги с отсыпкой щебнем "п. Колпаковка, ул. Железнодорожная" | км | + | 0,6 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "д.Кедровка" | км | - | 2 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Лесная" | км | + | 0,468 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "с. Платоново, ул. Лесная" | км | + | 0,35 | + |
|  |  | - ремонт а/д "р.п. Шаля, ул. Дорожная" | км | + | 0,682 | + |
|  |  | - капитальный ремонт а/д "р.п. Шаля, ул. Нефтяников" | км | + | 1,146 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (отсыпка щебнем) а/д "р.п. Шаля, ул. Парковая" | км | + | 0,535 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (отсыпка щебнем) а/д "р.п. Шаля, ул. Зеленая роща" | км | + | 0,494 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Я. Рясина" | км | + | 1,098 | + |
|  |  | - устройство тротуара вдоль улицы Я. Рясина | км | - | 1,098 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Гора, ул.Механизаторов" | км | + | 0,27 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Береговая от д.№9 до д.9а" | км | + | 0,1 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Береговая от д.№ 15а до д.17а" | км | + | 0,14 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок по ул. Ленина от д.№ 16а до д.16а" | км | + | 0,12 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Мира 1" | км | + | 0,43 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Мира" | км | + | 0,461 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Бр.Шамариных" | км | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги с щебеночным покрытием "п.Колпаковка, ул. 1-Восточная" | км | + | 0,344 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги с щебеночным покрытием "п.Колпаковка ул. 2-Восточная" | км | + | 0,266 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "д.Климино" | км | - | 0,466 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "д. Пермяки, ул. Первомайская" | км | - | 0,3 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Лесная" от д. № 20 до ул. Орджоникидзе | км | + | 0,737 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги (отсыпка щебнем) "р.п. Шаля, ул. Ст.Разина" | км | + | 0,6 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Горького" | км | + | 0,245 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Нагорная | км | + | 1,151 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Пушкина д. 2 до ул. Береговая д. 44 | км | + | 0,18 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва | км | + | 0,36 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Г. Селетовой" | км | + | 0,25 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. 1 Мая" | км | + | 0,981 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Мира" | км | + | 0,39 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Пролетарская" | км | + | 0,485 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги с щебеночным покрытием "п.Колпаковка, ул. 1-Запрудная" | км | + | 0,301 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги с щебеночным покрытием "п.Колпаковка ул. 2-Запрудная" | км | + | 0,371 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "с.Роща ул.Заречная" | км | + | 2 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Механизаторов" | км | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Мичурина" от д. №14 до д. № 18 | км | + | 0,1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Подгорная" от д. №15а до д. № 29 | км | + | 0,35 | + |
|  |  | - капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Подгорная" от д. № 15 до д. № 7А | км | + | 0,25 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автостоянки п. Шаля, ул. Кирова 31 | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Станционная" | км | + | 0,803 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Нижняя" | км | + | 0,185 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. переулков п. Вогулка | км | + | 2,4 | + |
|  |  | - ремонт а/д. с. Сылва, проулок от ул. Малышева,19 до 22а | км | + | 0,3 | + |
|  |  | - ремонт а/д. с. Сылва, проулок от ул. Малышева, 24 до 16 | км | + | 0,1 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Дзержинского от д. 20 до д. 20а" | км | + | 0,17 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Горького" | км | + | 0,845 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Октябрьская" | км | + | 0,424 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Пушкина" | км | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги с щебеночным покрытием "п.Колпаковка ул. Береговая" | км | + | 0,217 | + |
|  |  | - с. Чусовое устройство пешеходной дорожки по ул.Урицкого от пруда до д.№18 | км | + | предусмотрено | + |
|  |  | - ремонт автодороги д.Тепляки 1 | км | - | 1,194 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Советская" | км | + | 0,67 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Октябрьская" от д. № 35 до д. № 23 | км | + | 0,2 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Мира" от дома № 19 до дома № 51 | км | + | 0,602 | + |
|  |  | - Ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Калинина" от дома № 9 до дома № 1 | км | + | 0,5 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "п. Бизь, ул. 1 Мая" | км | - | 0,31 | - |
|  |  | - ремонт автодороги "п. Бизь,ул. Центральная" | км | - | 0,26 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. переулков с №1 по №11 в п. Вогулка | км | + | 2,783 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Октября, 14 до д. 20" | км | + | 0,18 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Свердлова от д. 46 до д. 30" | км | + | 0,28 | + |
|  |  | - строительство тротуара в с. Сылва, по ул. Р.Люксембург | км | + | 1,05 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Свердлова от д. 22а до ул. Р.Молодежи д. 8" | км | + | 0,27 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Матросова" | км | + | 0,503 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул.З.Космодемьянской" | км | + | 0,37 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги с щебеночным покрытием "п.Колпаковка ул. Комсомольская" | км | + | 0,271 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги с щебеночным покрытием "п.Колпаковка ул. Клубная" | км | + | 0,577 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. автодороги "д.Гора, ул.Свердлова" | км | + | 0,8 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. грунтовой автодороги "д.Павлы" | км | - | 0,984 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Козъял, ул. Центральная" | км | - | 0,537 | - |
|  |  | - капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Дзержинского" от д. № 1 до д. № 1 по ул. Блюхера | км | + | 0,15 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "р.п. Шаля, ул. Полевая" от д. № 3 А по ул. Спортивная до д. № 31 по ул. Полевая | км | + | 0,75 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Кузнецова" | км | + | 0,377 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "д. Климино" | км | - | 0,2 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Сарга, ул. Лермонтова" | км | + | 0,2 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Восточная" | км | + | 1,722 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Зеленая Роща" от дома № 14 А до дома № 10 по улице Льва Асламова | км | + | 0,46 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. П.Коммуны | км | + | 0,519 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "р.п. Шаля, ул. Геологов "от дома № 8 до дома № 2 | км | + | 0,243 | + |
|  |  | - ремонт автодороги "д. Юрмыс" | км | - | 0,485 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Вогулка, ул. Подгорная" | км | + | 0,8 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. переулков между улицами в п. Вогулка | км | + | 2,207 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Фрунзе, 10 до 10а" | км | + | 0,06 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "п. Шамары ул. Первомайская" | км | + | 0,5 | + |
|  |  | - Капитальный ремонт а/д. "р.п. Шаля, ул. Кирова | км | + | 0,396 | + |
|  |  | - капитальный ремонт (асфальтирование) а/д. "д. Гора, ул.Молодежная" | км | + | 0,25 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, проулок от ул. Мира д. 17 до д. 26" | км | + | 0,27 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "с. Сылва, ул. 8 Марта" | км | + | 0,409 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Молодежная" | км | + | 0,8 | + |
|  |  | - строительство пешеходного моста через р.Сылва для сообщения п.Шамары и д.Гора | км | - | 0,109 | - |
|  |  | - устройство пешеходных дорожек и тротуаров д.Коптело-Шамары | км | - | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт автодороги "п. Козъял, ул. Гагарина" | км | - | 0,878 | - |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. Чапаева" | км | + | 0,282 | + |
|  |  | - ремонт а/д. "п. Илим, ул. 8 Марта" | км | + | 0,55 | + |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах и установка знаков безопасности вблизи ДОУ | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка пешеходных ограждений вблизи ДОУ и мест скопления людей | - | - | предусмотрено | - |
| 5 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования | -строительство автомобильно-пешеходного моста через реку Сылва для сообщения п. Шамары и д. Гора | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - организация 3 переездов 3 категории и 3 переездов 4 категории в п. Шаля, Вогулка | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - организация 2 переездов 4 категории и 1 переезда 3 категории в южной части п. Шаля, организация ж/д переездов 3 и 4 категории на продолжении ул. Калинина | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - организация ж/д переезда 3 категории в п. Вогулка на ул. Разъезжая | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция ж/д переезда на территории п. Илим | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство и реконструкция автомобильных мостов в с. Роща, д. Гора, д. Коптело-Шамары, д. Вогулка, д. Павлы, д. Козъял, д. Мартьяново, с. Чусовое, с. Крюк, с. Платоново, д. Баская, п. Шутем | - | - | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Шалинского ГО соответствует генеральному плану по 235 из 275 пунктам, что соответствует Кс=8,5.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Шалинского городского округа от 19.07.2018 № 483 (далее – Программа), генеральному плану Шалинского городского округа, утвержденному Решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.2012 № 98 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) Не все мероприятия, указанные в Программе, предусмотрены Генеральным планом Шалинского ГО.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы.

Таблица 4.1.43

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории п.г.т. Атиг генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 2019-2023 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 235/2 | от 18.02.2019 № 51 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2030 г. – 3800 | 2030 г. – 3800 | + |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - ремонт/реконструкция существующих автодорог с приведением параметров к нормативным | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство дорог в новой жилой застройке | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - организация пешеходных дорожек | - | - | предусмотрено | - |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - обустройство тротуаров для пешеходного движения | - | - | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории п.г.т. Атиг соответствует генеральному плану по 1 из 4 пунктам, что соответствует Кс=2,5.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка городского типа Атиг Нижнесергинского района Свердловской области, утвержденной постановлением Администрации МО рп Атиг от 18.02.2019 № 51 (далее – Программа), генеральному плану МО рп Атиг, утвержденному Решением Думы МО рп Атиг от 28.12.2012 № 235/2 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с пунктом 5 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем срок действия генерального плана. Вместе с тем программа разработана на срок до 2023 года, то есть 5 лет.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом МО рп Атиг, но не учтенные 
Программой:

Железнодорожный транспорт:

- транспортные связи к железнодорожной станции  и организация пересечения с проектной поселковой дорогой в разных уровнях с использованием существующего прокола под железнодорожной линией

Автомобильный транспорт:

- строительство участка дороги в южной части п.г.т. Атиг в обход жилых кварталов

Пешеходное движение:

- пешеходные выходы к Атигскому водохранилищу.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.44

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГП Верхние Серги генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 2018-2021гг. | 2022-2027гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 24.12.2012 № 172 | от 09.01.2018 № 1 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап -2015 г.- 6000; II этап-2030 г.-7100. | - | - | - |
| 3 | Развитие транспортной инфраструктуры | -строительство 2 станций тех. Обслуживания; | ед. | 3 | 2 | - | - |
|  |  | -строительство многотопливной АЗС с модулем АГЗС на тер. Верхние Серги; | - | - | - | 1 | - |
|  |  | -реконструкция мостов. | ед. | - | 4 | - | - |
| 4 | Развитие транспорта общественного пользования | -строительство дополнительных остановочных комплексов в связи с расширением маршрута. | ед. | Предусмотрено | 4 | - | + |
| 5 | Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | -организация парковочных мест вдоль центральных улиц Поселения. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | - | + |
| 6 | Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | -модернизация тротуаров. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 7 | Развитие сети дорог Поселения | -ремонт, восстановление дорог. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГП Верхние Серги соответствует генеральному плану по 6 из 10 пунктов, 
что соответствует Кс=6,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Верхние Серги, утвержденного Решением Думы городского поселения Верхние Серги от 02.03.2017 № 206 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 27.09.2013 № 257, были выявлены следующие несоответствия:

- Раздел паспорта программы развития транспортной инфраструктуры ГП Верхние Серги «обосновывающие материалы» дополнить сведениями о реквизитах документа, утверждающего генеральный план городского поселения;

- Программа разработана на срок 9 лет, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры отсутствует информация о прогнозируемой численности населения на срок, который разработана Программа.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

Генеральным планом ГП Верхние Серги предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- строительство автодорог регионального значения 6 км;

- строительство автодорог муниципального значения 4,7 км;

- строительство поселковых дорог в р.п. Верхние Серги 3,7 км;

- строительство основных улиц в жилой застройке 7 км;

- строительство гаражей для индивидуального транспорта 300 м.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры ГП Верхние Серги предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, 
не отражены в Программе.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.45

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Дружининского ГП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 2018-2027 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 24.12.2012 № 301 | от 26.04.2019 № 68 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2030 г. – 4990 | 2029 г. – 5331 | - |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - строительство станций технического обслуживания | ед. | - | 2 | - |
|  |  | - устройство (монтаж) и организация регулирования дорожного движения (установка знаков, нанесение разметки, светофоры, ограждение, искусственные неровности, освещение, знаки) | - | - | предусмотрено | - |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - организация тротуара ул. Калинина | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - организация тротуара ул. Железнодорожников | - | - | предусмотрено | - |
| 5 | Мероприятия по развитию грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - приобретение прицепа пескоразбрасывателя | - | - | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Дружининского ГП соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дружининского городского поселения Нижнесергинского района Свердловской области, утвержденной постановлением Администрации Дружининского городского поселения от 26.04.2019 № 51 (далее – Программа), генеральному плану МО Дружининского городского поселения, утвержденному Решением Думы Дружининского городского поселения от 24.12.2012 № 301 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с пунктом 5 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем срок действия генерального плана. Программа утверждена 26.04.2019. Вместе с тем срок действия Программы указан с 2018 года по 2027 год. Кроме того, в тексте программы неоднократно указано на то, что она разработана срок до 2029 года.

- Данные о численности населения, предусмотренные Программой, не соответствуют данным о численности населения, предусмотренным Генеральным планом. Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть рассчитаны, исходя из актуальной информации о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Дружининского ГП, но не учтенные 
Программой:

Железнодорожный транспорт:

- мероприятия по реконструкции для пропуска длинносоставных грузовых поездов, в том числе по направлению Дружинино – Свердловск;

- строительство путепровода через Западный приемо-отправочный парк для создания транспортной связи двух частей поселка между собой и с ж/д вокзалом

Автомобильный транспорт:

- строительство автодорог регионального значения – выезды в р.п. Дружинино с западной и южной стороны;

- обустройство двух выходов из поселка Дружинино в западном и южном направлении на автодорогу «Подъезд к г. Нижние Серги»;

- строительство автодороги Лазоревый – Верхние Серги;

- строительство поселковых дорог в западной части для обслуживания ж/д станции и обеспечения выхода на дороги внешней сети «Екатеринбург – Пермь», «Подъезд к г. Нижние Серги»;

- организация обслуживания «Дружининского карьера» с автодороги «Екатеринбург – Пермь» в обход жилых кварталов.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.46

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Михайловского МО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030г. | 2017-2030гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 21.12.12 № 60 | от 20.11.2017 № 332 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2030 г. - 18340 | 2030 г. - 18340 | + |
| 3 | Мероприятия по развитию сети дорог | - реконструкция автомобильной дороги регионального значения «п. Красноармеец – д. Перепряжка» (д. Перепряжка) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению: - поселковая дорога, -главная улица поселка, -улицы в жилой застройке: основные и второстепенные (д. Перепряжка) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Михайловск – граница Челябинской области» (с. Акбаш) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению (с. Акбаш) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство поселковой дороги в юго-западной части села по трассе существующей грунтовой дороги для кратчайшего обслуживания с автодороги местного значения | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | -реконструкция автомобильных дорог регионального значения в районе п. Красноармеец | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению (пос. Красноармеец) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство поселковой дороги в юго-западной части поселка по трассе существующей грунтовой дороги с выходом на автодорогу местного значения в Артинский ГО (пос. Красноармеец) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция автодороги регионального значения: «г. Михайловск – граница Челябинской области» и «Подъезд к п. Рябиновка от 24+0,94, а/д «г. Михайловск – граница Челябинской области» (пос. Рябиновка) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция проезжей плотины на р. Сказ (пос. Рябиновка) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению (с. Тюльгаш) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция проезжей плотины на р. Тюльгаш | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению (с. Шарама) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция автодороги регионального значения «с. Красноармеец – с. Шокурово» | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство твердых покрытий проезжих частей автодорог местного значения в п. Красноармеец и с. Тюльгаш с целью совершенствования транспортной инфраструктуры села | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению (с. Шокурова) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам (с. Аракаево) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц по нормативным параметрам (д. Уфа – Шагири) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция существующих и строительство новых участков магистральных улиц по нормативным параметрам (д. Урмикеева) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция моста через р. Урмикеевка в южной части деревни под реконструкцию магистральной улицы по нормативным параметрам | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети и строительство новых улиц с дорог по нормативным параметрам (пос. Михайловский завод) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению (г. Михайловск) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство нового моста в створе ул. Фрунзе через р. Шокурка | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 4 | Развитие транспорта общественного пользования, создание транспортно-пересадочных узлов | - обустройство улично-дорожной сети остановочными комплексами | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - ремонт остановочных комплексов | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - устройство водосточных и водоотводных канав в Михайловском образовании | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) | – | не предусмотрено | предусмотрено |  |
|  |  | - организация остановки общественного транспорта в центре деревни с учетом нормативной пешеходной доступности (в районах индивидуальной жилой застройки до 80 м) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - продление маршрута общественного транспорта по улице Набережная, с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 80 м) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - организация маршрута общественного транспорта в д. Перепряжка, который пройдет по ул. Мира пос. Красноармеец | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - устройство в южной части поселка остановки общественного транспорта в связи с развитием юго-западного жилого района с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 80 м) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - продление маршрута общественного транспорта по ул. Чиркова, Советская и Мира, с обеспечением нормативных подходов к остановкам | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - продление маршрута общественного транспорта по улице Ленина с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 80 м) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - организация движения общественного транспорта к природному парку «оленьи ручьи» и к объектам отдыха на противоположном берегу Михайловского пруда с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 80 м) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - продление маршрута общественного транспорта с целью обеспечения нормативных подходов к остановкам общественного транспорта (в районах индивидуальной жилой застройки до 80 м) | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - обеспечение обслуживания всех туристических объектов транспортом и включение их в магистральную улично-дорожную сеть города | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 5 | Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | -обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - строительство капитальных боксов гаражей по ул. Чапаева в допустимой пешеходной доступности, общей площадью 1,0 Га | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | -проектирование автостоянок для временного хранения легковых автомобилей перед объектами обслуживания, промышленными и предприятиями | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - организация автостоянки в южной части проектируемого района в с. Акбаш | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - организация 4 открытых парковок временного хранения автомобилей в пределах территории общего пользования проектируемого района с общим количеством парковочных мест -35 ед. в д. Урмикеево | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - организация 10 парковочных мест перед зданием магазина проектируемого района в д. Уфа-Шигири | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - размещение наземных стоянок при объектах обслуживания (ФАП, аптека, магазин смешанных товаров, спортивное сооружение) общим количеством 74 маш.мест | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - размещение наземной стоянки на 36 машино-мест в районе места проведения праздника «Сабантуй» | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - организация временных стоянок на 15 машиномест | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |
| 6 | Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - размещение комплексного объекта дорожного сервиса на автодороге регионального значения «г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. Арти» | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 7 | Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта | - мероприятия по совершенствованию эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте | – | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - восстановление подъездного железнодорожного пути в южную промышленную зону с восстановлением моста через р. Уфа для движения грузового железнодорожного транспорта | – | не предусмотрено | предусмотрено | – |

Вывод: ПКР ТИ на территории Михайловского МО соответствует генеральному плану по 40 из 52 пунктов, 
что соответствует Кс=7,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образования на 2017-2030 гг., утвержденной Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 20.11.2017 № 332 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Михайловского муниципального образования от 21.12.2012 № 60 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В основаниях для разработки Программы «Паспорта Программы» не указаны реквизиты документа, которым утвержден действующий генеральный план муниципального образования.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.47

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Нижнесергинского ГП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 2018-2020 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | 20.12.2012 № 267 | от 03.10.2017 № 476 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 16106 | - | - |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | - содержание объектов улично-дорожной сети, в том числе около образовательных учреждений | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт дорог с асфальтовым покрытием | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - ремонт дорог с грунтовым покрытием | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - устройство тротуара | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - зимнее содержание дорог общего пользования | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт дорог местного значения по ул. Геологов, Молодежная Восточная | - | + | предусмотрено | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Нижнесергинского ГП соответствует генеральному плану по 4 из 9 пунктов, что соответствует Кс=4,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского ГП, утвержденной постановлением Главы Нижнесергинского ГП от 03.10.2017 № 476 (далее – Программа), генеральному плану Нижнесергинского ГП, утвержденному Решением Думы Нижнесергинского ГП от 20.12.2012 № 267 (далее – Генеральный план), выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с пунктом 5 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем срок действия генерального плана. Генеральный план разработан до 2030 года. Вместе с тем срок действия Программы указан с 2018 года по 2020 год;

- В Программе в разделе паспорт программы отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты, на основании которых разработана программа, в том числе ссылка на Генеральный план. Необходимо указать дату, номер и наименование нормативных правовых актов.

- В Программе отсутствуют данные о перспективной численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть рассчитаны, исходя из актуальной информации о перспективной численности населения;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Не все мероприятия, указанные в Программе, предусмотрены Генеральным планом ГО Верхний Тагил;

- Мероприятия Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры, которые не отражены в программе:

- строительство обхода п. Половинка автодорогой регионального назначения Н. Серги – Михайловск – Арти.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.48

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Верх-Нейвинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035 г. | 2019-2023 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 79 (с изм. 30.04.2014 № 210) не сдан в Спецчасть Министерства Генплан с ФГИС ТП | от 07.02.2019 № 58 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2035 г. – 7738 | - | - |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - строительство автомобильных дорог общего пользования в районах новой жилой застройки «гора Березовая», ул. Нагорная, ул. Еловая | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция участка дороги ул. Ленина | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт улично-дорожной сети | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт внутриквартальных дорог | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - устройство грунтовой дороги от уч. 114 до уч. 147 | км | - | 0,512 | - |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - организация содержания в надлежащем виде проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка дорожных знаков | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - приведение в соответствие с новыми стандартами пешеходных переходов | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка камер видеонаблюдения с выводом на пульт ЕДДС ГО Верх-Нейвинский | - | - | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Верх-Нейвинский соответствует генеральному плану по 2 из 12 пунктов, что соответствует Кс=1,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО Верх-Нейвинский, утвержденной постановлением Главы ГО Верх-Нейвинский от 07.02.2019 № 58 (далее – Программа), генеральному плану ГО Верх-Нейвинский, утвержденному Решением Думы ГО Верх-Нейвинский от 28.12.2012 № 79 (с изм. 30.04.2014 № 210) (далее – Генеральный план) (не сдан в Спецчасть Министерства, Генеральный план с ФГИС ТП), выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с пунктом 5 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем срок действия генерального плана. Генеральный план разработан до 2035 года. Вместе с тем срок действия Программы указан с 2019 года по 2023 год;

- В Программе отсутствуют данные о перспективной численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть рассчитаны, исходя из актуальной информации о перспективной численности населения;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Не все мероприятия, указанные в Программе, предусмотрены Генеральным планом ГО Верхний Тагил;

- Мероприятия Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры, которые не отражены в программе:

- строительство объездной автодорога «Северный обход» вокруг территории р.п.Верх-Нейвинский;

- вынос транзитного грузового движения с ул.8 Марта.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.49

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Верхнесалдинского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – до 01.01.2020 г.; Расч. срок – до 01.01.2035 гг. | 2016-2035 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | № 523 от 24.08.2011 г (изменения от 19.06.2018 № 99) | от 15.10.2017 № 24 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I очередь – 46300; Расч. срок - 39900 | I очередь – 46300; Расч. срок - 39900 | + |
| 3 | Мероприятия по развитию автомобильного транспорта | - строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство объектов обслуживания транспорта (АЗС, СТО). | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 4 | Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта | - содержание дорожного хозяйства и прочих объектов инфраструктуры. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 5 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | - перенос автостанции в г. Верхняя Салда с ул. Ленина на ул. Парковую; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - обеспечение п. Ива общественным транспортом, устройство остановки; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | Размещение остановочного пункта в южной части пос. Тагильский. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 6 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - строительство объектов хранения транспорта (паркинги, гаражи); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 7 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - устройство пирсов для пожарных машин в д. Нелоба на левом берегу р. Нелобка. | ед. | 2 | 2 | + |
| 8 | Мероприятия по развитию сети дорог Верхнесалдинского городского округа | - строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул.Энгельса, д.48 до ул.Энгельса, д.60 корп. 2); | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил – г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива); | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. III Интернационала от пересечения с ул. Розы Люксембург до пересечения с ул. Карла Маркса; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция автодороги «Нижний Тагил – Верхняя Салда – Нижняя Салда» с выносом транзитных потоков за северную границу города В. Салда; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - приведение качества покрытия и технической категории дорог к нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию: 1) г. Верхняя Салда – базы отдыха - реконструкция с повышением категории с V до IV; 2) д. Кокшарово – д. Моршинино – реконструкция с повышением категории с V до IV; 3) Н. Салда – п. Басьяновский – реконструкция с повышением категории с V до IV; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - организация одностороннего движение по следующим улицам центральной части города: 1) ул. Рабочей Молодежи - ул. Красноармейская; 2) ул. III интернационала – ул. Карла Маркса; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство участка магистральной дороги, соединяющего существующую, а/дорогу «г. Н. Тагил – г. Н. Салда» с участком автодороги, проходящей вдоль промтерритории ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция существующей дороги, проходящей по плотине Верхнесалдинского водохранилища; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство улицы, соединяющей ул. К. Маркса и ул. Пионеров; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - продление ул. Космонавтов до автодороги, выходящей к базам отдыха; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство улиц в районах новой застройки; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство новой дороги уличной сети (в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) в районе центра д. Северная; | км | 0,2 | 0,2 | + |
|  |  | - строительство новой дороги уличной сети (в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) в восточной части д. Северная; | км | 0,5 | 0,5 | + |
|  |  | - реконструкция (асфальтирование) существующих дорог уличной сети в д. Северная; | км | 6,7 | 6,7 | + |
|  |  | - строительство АЗС с объектами придорожного сервиса в д. Северная (ул. Красноармейская); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство новой дороги уличной сети (в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) на территории д. Нелоба; | км | 7,0 | 7,0 | + |
|  |  | - строительство новой дороги уличной сети (в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) на территории д. Нелоба; | км | 1,1 | 1,1 | + |
|  |  | - строительство новой дороги уличной сети (в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) в д. Никитино (продление ул. Новой); | км | 0,4 | 0,4 | + |
|  |  | - строительство новой дороги уличной сети (в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) в юго-западной части д. Никитино; | км | 1,9 | 1,9 | + |
|  |  | - реконструкция (асфальтирование) существующих дорог уличной сети в д. Никитино; | км | 12,2 | 12,2 | + |
|  |  | - реконструкция (расширение) существующих дорог уличной сети в д. Никитино (ул. Центральная); | км | 1,8 | 1,8 | + |
|  |  | - строительство новой дороги уличной сети (в том числе проезжая часть, тротуары, озеленение) в п. Басьяновский; | км | 3,6 | 3,6 | + |
|  |  | - реконструкция (асфальтирование) существующих дорог уличной сети в п. Басьяновский; | км | 3,6 | 3,6 | + |
|  |  | - реконструкция существующих улиц и дорог п. Ежевичный (ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Новая-1); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция существующих улиц и дорог (ул. Горького, Свердлова, Гвардейская, дорога местной сети – выезд на п.Басьяновский) в п. Перегрузочная; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - создание дополнительной транспортной связи между западной и восточной частями п. Перегрузочная (продление ул. Горького до ул. Гвардейской); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция (капитальный ремонт) местной дороги, соединяющей п. Песчаный Карьер с автодорогой общего пользования регионального значения «г. Нижняя Салда – п. Басьяновский – с. Медведево»; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция существующих улиц п. Песчаный Карьер с приведением их технических параметров к нормативным - ул. Центральная, ул. Песчаная. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Верхнесалдинского ГО соответствует генеральному плану по 35 из 42 пунктам, 
что соответствует Кс=8,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Верхнесалдинского городского округа на 2016-2035 годы, утвержденного Решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2018 № 24 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 24.08.2011 № 523 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация о действующем Генеральном плане.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Генеральном плане отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Программой.

Программой предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп. 2);

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил – г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. III Интернационала от пересечения 
с ул. Розы Люксембург до пересечения с ул. Карла Маркса.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в Программе, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы, необходимо было включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана были реализованы до утверждения программы и в какой период.

Таблица 4.1.50

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Верхний Тагил генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2031 г. | 2018-2032 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 29.12.2012 № 13/3 | от 15.11.2018 № 26/6 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2031 г. – 14010 | 2031 г. – 14010 | + |
| 3 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - размещение вертолетной площадки в северо-восточной части г. Верхний Тагил | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - обустройство на Вогульском пруду площадки для взлета гидросамолетов | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство автодороги местного значения от ул. Белинского до нового микрорайона в северо-восточной части г. Верхний Тагил | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - усовершенствование дорожного покрытия ул. Нахимова; ул. Островского; ул. Карла Маркса; ул. Строительная; ул. Кирова; ул. Розы Люксембург; ул. Октябрьская; ул. Свердлова; ул. Ломоносова; ул. 1 Мая; ул. Береговая; ул. Луговая, ул. Урицкого; ул. Спорта; п. Половинный, ул. Лесная, п. Половинный, ул. Харламова, п. Половинный, ул. Строителей; п. Половинный, ул. Минская, п. Половинный, ул. Дачная; п. Половинный, ул. Луговая; п. Половинный, ул. Уральская; п. Половинный, ул. Молодежная | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство улиц магистрального и местного значения в новом жилом районе в северо-восточной части г. Верхний Тагил | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство автодороги местного значения на западном берегу Вогульского пруда | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - ремонт и восстановление асфальтового покрытия дорог | - | - | предусмотрено | - |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | - ремонт и строительство новых тротуаров и пешеходных переходов в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для маломобильных групп населения | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка ограждений на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - установка дорожных знаков | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - нанесение горизонтальной дорожной разметки | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - устройство тротуара ул. Островского; пер. от ул. Медведева до ул. Октябрьская; ул. Нахимов; ул. Чапаева; ул. Гаренских; ул. Карла Маркса, ул. Новоуральская; ул. Кирова, ул. Строительная; ул. Чехова, ул. Совесткая; ул. Розы Люксембург; ул. 1 Мая; п. Половинный, ул. Луговая; п. Половинный, ул. Минская; п. Половинный ул. Лесная ; п. Половинный, ул. Харламова; п. Половинный, ул. Строителей | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - устройство велодорожек по ул. Ленина от ул. Свободы до ул. Спорта; пер. от ул. Кирова до ул. Советская; ул. Ломоносова; ул. Маяковского | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - освещение улично-дорожной сети | - | - | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Верхний Тагил соответствует генеральному плану по 6 из 17 пунктов, что соответствует Кс=3,5.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО Верхний Тагил, утвержденной решением Думы ГО Верхний Тагил от 15.11.2018 № 26/6 (далее – Программа), генеральному плану ГО Верхний Тагил, утвержденному Решением Думы ГО Верхний Тагил от  29.12.2012 № 13/3 
(далее – Генеральный план), выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с пунктом 5 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем срок действия генерального плана. Генеральный план разработан до 2031 года. Вместе с тем срок действия Программы указан с 2018 года по 2032 год.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Не все мероприятия, указанные в Программе, предусмотрены Генеральным планом ГО Верхний Тагил.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.51

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Верхняя Тура генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2025 г. | 2018-2037 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 19.09.12 № 54 (изменения от 06.10.15 № 79, от 26.07.17 № 63, от 06.03.18 № 13) | от 22.11.2017 № 101 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 12500 | 9170 | - |
| 3 | Развитие автомобильного и общественного транспорта | - строительство остановочных комплексов для муниципального автобусного маршрута, оборудованных согласно требованиям, ГОСТ и ТУ и светодиодными экранами; | - | - | + | - |
|  |  | - обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства; | - | - | + | - |
|  |  | - строительство автостоянок около объектов обслуживания; | - | - | + | - |
|  |  | - организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения. | - | - | + | - |
| 4 | Развитие улично-дорожной сети | - ремонт автомобильных дорог местного значения; | - | - | + | - |
|  |  | - размещение, замена дорожных знаков и указателей на улицах; | - | - | + | - |
|  |  | - ремонт тротуаров, подходов к подьездам, бордюров, водоотводных канав; | - | - | + | - |
|  |  | - устройство велодорожек. | - | - | + | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Верхняя Тура соответствует Кс=0.

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура на 2018-2037 годы» (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа Верхняя Тура от 22.11.2017 № 101, Генеральному плану Городского округа Верхняя Тура, утвержденному Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.09.2012 № 54 (изм. от 06.10.2015 № 79, 26.07.2017 № 63, 06.03.2018 № 13), выявлены следующие несоответствия:

1) Срок действия Программы не соответствует расчетному сроку Генерального плана. Программа разработана на срок 2018-2037 годы. Вместе с тем Генеральный план Городского округа Верхняя Тура действует до 2025 года.

2) Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности в Генеральном плане.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Городского округа Верхняя Тура, отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Городского округа Верхняя Тура:

Железнодорожный транспорт:

- удлинение станционных путей на участке Гороблагодатская – Серов;

- реконструкция привокзальной площади;

- устройство охраняемого переезда на пересечении железнодорожной линии с автомобильной дорогой регионального значения В. Тура – Красноуральск.

Автомобильный транспорт:

- строительство городских дорог с выходом на дороги внешней сети 6,9 км;

- строительство магистралей районного значения 6,1 км;

4) в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, которые не отражены в Генеральном плане.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или 
в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем 
в Генеральном плане. При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные 
в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована 
до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы 
или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.52

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Кировградского ГО генеральным планам

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. измерения | Показатели по Генплану |  |  | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2020 г.; Расч. срок – 2030 г. |  |  | 2018-2028 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 26.12.2012 № 131 (Решение Думы не размещено на официальном сайте) |  |  | от 27.07.2018 № 819 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | год | пессимис-тический | оптимисти-ческий | - | - |
|  |  |  |  | 2020 | 26100 | 29400 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 24800 | 30000 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 23500 | 30400 |  |  |
| 3 | Мероприятия по содержанию и ремонтных автомобильных дорог | - содержание и эксплуатация светофоров; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - изготовление и замена дорожных знаков, не соотвествующих требованиям ГОСТа; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - техническое обслуживание уличного освещения \КГО; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - содержание дорог по КГО; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - приобретение и установка светофорных объектов; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | -капитальный ремонт проезжей части ул. Февральская, г. Кировграда; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Кировграда; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт проезжей части п. Карпушиха, ул. Дарвина, г. Кировграда; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - проведение капитального ремонта автомобильных дорог КГО; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - разметка парковочного пространства для автомобилей на 300 мест. | мест | - |  |  | 300 | - |
| 4 | Мероприятия по строительству автомобильных дорог | - строительство автомобильной дороги в микрорайон 3; | - | Предусмотрено |  |  | Предусмотрено | + |
|  |  | - организация пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений; | - | - |  |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство велопарковочных мест, 50 шт. | шт | - |  |  | 50 | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Кировградский ГО соответствует генеральному плану по 3 из 16 пунктов, 
что соответствует Кс=1,9.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировградского городского округа на период 2018-2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации Кировградского городского округа от 27.07.2018 № 819 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Кировградского городского округа от 26.12.2012 № 131 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане.

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных данных о численности населения.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе отсутствует информация о мероприятиях, запланированных Генеральным планом.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры, не учтенные Программой:

Cтроительство автомобильных дорог регионального значения:

- автодорога п. Левиха – Черноисточинск протяженностью 4,0 км;

- обход п. Левиха протяженностью 7,2 км;

- обход п. Карпушиха протяженностью 5,4 км;

- юго-западный обход г. Кировграда протяженностью 9,0 км;

- восточный обход г. Кировграда протяженностью 5,3 км;

- обход п. Н-Рудянка протяженностью 7,0 км;

Строительство автомобильных дорог местного значения:

- автодорога г. Кировград – п. Левиха протяженностью 17,6 км;

- автодорога п. Тепловая – п. Карпушиха протяженностью 3,3 км;

- автодорога п. Н-Рудянка – Верх-Нейвинск протяженностью 4,4 км;

Строительство основных улиц и дорог:

- г. Кировград протяженностью 26,8 км;

- п. Нейво-Рудянка протяженностью 18,3 км;

- п. Левиха протяженностью 8,3 км;

- п. Карпушиха протяженностью 5,1 км;

Строительство 4-х автостанций в п. Нейво-Рудянка, п. Карпушиха, п. Левиха, п. Ежовский.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в Программе, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы, необходимо было включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана были реализованы до утверждения программы и в какой период.

Таблица 4.1.53

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Кушвинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | Срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2020 г. | 2016-2030 г.г. | + |
|  |  |  |  | Расч. срок – 2030 г. |  |  |
|  |  | Дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 21.02.13 № 127 | от 22.12.2016 № 37 (вн. изменений от 27.04.2017 № 62). | + |
| 2 | Население | Прогнозируемая численность населения МО. | чел. | Расч. срок – 40300. | - | - |
| 3 | Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 4 | Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта | - содержание имеющихся железных дорог и объектов железнодорожного транспорта в надлежащем состоянии, реконструкция станций и вокзалов с повышением степени благоустройства. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 8 | Выполнение мероприятий по развитию сети дорог | - Реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., г.Кушва, ул. Первомайская; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -реконструкция автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., г. Кушва, ул. Шляхтина; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., г. Кушва, ул. Трактовая, ул.Горняков, ул.Тургенева, ул.Шахтёров, осуществление строительного контроля; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., пос. Баранчинский, ул. Коммуны, осуществление строительного контроля; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., г. Кушва, ул.40 лет Октября (участок д. 29-д. 1); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., г. Кушва, ул. Кузьмина (от ул. Луначарского до ул. Фадеевых); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., пос. Баранчинский, пер. Верхне – Нагорный (от ул. Калинина до ул. Советская); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., пос. Баранчинский, ул. Калинина (от пер. Гаревский до 5-го проулка); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., пос. Баранчинский, ул. Калинина (от пер. Синегорский до 1-го проулка); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской обл., пос. Баранчинский, ул. Красноармейская (от ул. Ленина до ул. Коммуны); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -строительство новых автомобильных дорог (ул. Новая 1, ул. Новая 2, ул. Новая 3, ул. Новая 4, ул. Новая 5) протяженностью 3,469 км, в том числе улицы с твердым дорожным покрытием – 3,469 км (100%). Протяженность главных улиц – 0,598 км; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -реконструкция ул. Ленина, включающая в себя устройство пешеходных тротуаров в пределах красных линий, обеспечение проектной ширины проезжей части улицы, установление и обязательное озеленение зон санитарных разрывов от указанной автодороги до жилой застройки, пос. Баранчинский; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | -строительство новых автомобильных дорог протяженностью 3,12 км (Проектируемая ул. 1, проектируемая ул. 2, проектируемая ул. 3, проектируемая ул. 4), пос. Строителей в г. Кушва; | км | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -строительство новых автомобильных дорог протяженностью 8,652 км, в том числе магистральные улицы – 1,93 км, жилые улицы– 6,24 км. (ул. Новая 1, ул. Новая 2, ул. Новая 3, ул. Новая 4), проезды – 0,472 км. (между ул. Сталеваров и ул. Заречная, между ул. Заречная и ул. Березовая, между ул. Березовая и ул. Новая 1, между ул. Баранчинская и ул. Набережная, между ул. Баранчинская и ул. М. Горького, между ул. Новая 3 и ул. Сафонова), «пос. Степановка», г. Кушва; | км | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -реконструкция улично-дорожной сети района в соответствии с нормативными требованиями по ширине полотна проезжей части и ширине улиц в красных линиях, пос. Степановка», г. Кушва. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории Кушвинского ГО соответствует генеральному плану по 16 из 20 пунктам, 
что соответствует Кс=8,0.

Заключение:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кушвинского ГО, утвержденного Решением Думы Кушвинского ГО от 21.02.13 № 127 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 22.12.2016 № 37 (внесен. измен. от 27.04.2017 № 62), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в разделе «основания для разработки Программы» отсутствует информация с реквизитами генерального плана, на основании которого была разработана Программа.

- Отсутствует информация о прогнозируемой численности населения в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, запланированные Генеральным планом и не предусмотренные Программой:

Железнодорожный транспорт:

- Развитие железнодорожной линии «Свердловск Сортировочный – Смычка – Гороблагодатская – Серов – Ивдель – Полуночное», «Полуночное-Обская» и «Обская – Салехард - Надым». «Смычка – Гороблагодаская - Серов».

Автомобильный транспорт:

- Реконструкция мостового перехода через р. Тура на автодороге «Кушва-Азиатская».

- Строительство обходов населенных пунктов д. Мостовая, п. Боровая, п. Верхняя Баранча.

- Реконструкция дороги п. Баранчинский – Волковский рудник – автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» с повышением ее значения до региональной дороги 2 категории.

- Реконструкция с приведением технического состояния в соответствии с параметрами автодороги 4 категории предлагается проектом для местной автодороги Баранчинский – Орулиха – Лая.

- Ответвление от трассы «г. Верхняя Тура – г. Качканар» в направлении к западной границу округа вдоль трассы существующего нефтепровода (в сторону железнодорожной ст. Теплая Гора и п. Промысла, расположены

на территории Пермского края).

- Продлить существующую региональную автодорогу «г. Кушва – п. Азиатская», проложив ее вдоль существующей железнодорожной ветки «г. Кушва – п. Хребет-Уральский» до границы Свердловской обл. в направлении п. Промысла и железнодорожной станции Теплая Гора в Пермском крае.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Мероприятия, предусмотренные в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развития транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане. Таким образом, мероприятия, указанные в Программе, 
не соответствуют мероприятиям, указанным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована 
до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения Программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.54

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Невьянского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035 | 2018-2031 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 26.12.12 № 199 (в ред. от 14.02.14 № 13, 28.01.15 № 6, 30.03.16 № 29, 29.06.16 № 78) | от 28.12.2018 № 2373-П | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2035 г. – 44194 | 2020 г.– 44825 2035 г.– 46342 | - |
| 3 | Мероприятия | - строительство туристического пешеходного маршрута в г. Невьянске, соединяющего ул. Комсомольская и ул. Совесткая | км | - | 0,4 | - |
|  |  | - строительство велосипедных дорожек | км | - | 4 | - |
|  |  | - строительство тротуаров в п. Цементный, п. Калиново, с. Быньги | км | - | 90 | - |
|  |  | - строительство участка автодороги «Восточный объезд г. Невьянска» с мостовым сооружением через реку Нейва | км | 18,5 | 3 | + |
|  |  | - организация транспортных связей районов новой застройки с существующей УДС и строительство УДС в пределах проектируемой черты микрорайонов «Южный» и «Прибрежный» | км | - | 40,44 | - |
|  |  | - капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского ГО | км | предусмотрено | 105,8 | + |
|  |  | - капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Свободы г. Невьянска через р. Нейва | м2 | - | 250 | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Невьянского ГО соответствует генеральному плану по 4 из 10 пунктам, 
что соответствует Кс=4.

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Невьянского городского округа на 2018-2031 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Невьянского городского округа от 28.12.2018  № 2373-П, Генеральному плану Невьянского городского округа, утвержденному решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 199 (в ред. от 14.02.2014 № 13, 28.01.2015 № 6, 30.03.2016 № 29, 29.06.2016 № 78), выявлены следующие несоответствия:

1) В Программе данные о прогнозируемой численности населения не соответствуют данным о прогнозируемой численности населения, указанным в Генеральном плане.

Вместе с тем мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

2)	В паспорте Программы не указаны нормативные правовые акты, на основании которых разработана Программа. 
В том числе не указан Генеральный план, на основании которого разработала Программа. Необходимо указать дату решения Думы, которым утвержден Генеральный план.

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Невьянского городского округа, отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Невьянского городского округа:

- строительство автомобильной дороги «Реж-Невьянск-Ревда» 43,58 км, включая 3 моста над реками Сап, Таволга, Нейва, 1 путепровод – пересечение с ж/д «Екатеринбург – Серов», 1 мост на пересечении с дорогой «Невьянск – д. Сербишино», 1 мост на пересечении с дорогой «Невьянск – п. Ударник», 1 мост на пересечении с автодорогой «Восточный объезд г. Невьянска», 1 развязку в разных уровнях с автодорогой «Екатеринбург – Серов»;

- реконструкция автомобильной дороги  обеспечивающей внутреннюю связь сельских населенных пунктов, 27 км, включая 6 мостов;

- строительство восточного объезда города Невьянска 18,5 км, включая 3 моста (в соответствии с Программой предусмотрено строительство 3 км, включая 1 мост);

- строительство восточного объезда озера Таватуй 11,3 км, включая 1 мост;

- строительство западного объезда озера Таватуй 16,8 км, включая 2 моста;

- строительство южного объезда озера Таватуй 23 км, включая 2 моста, 1 ж/д переезд.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или 
в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем 
в Генеральном плане. При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована 
до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.55

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории ГО Нижняя Салда генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 21.02.13 № 20/3 | от 15.03.2018 № 27/2 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 19387 | - |  | - |
| 3 | Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | -строительство станции технического обслуживания в г. Нижняя Салда | ед. | 1 | 1 | - | + |
|  |  | -строительство АЗС с. Акинфиево. | ед. | - | 1 | - | - |
| 4 | Развитие транспорта общественного пользования | -строительство автобусных остановочных пунктов по ул. К. Либкнехта-Рабочей молодежи | ед. | - | 2 | - | - |
|  |  | -обустройство автобусных остановочных пунктов | ед. | - | 21 | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт дорожной сети | -существующие автодороги городского округа. | км | 122,8 | 13,373 |  | - |
| 6 | Реконструкция дорожного полотна | -по площади Свободы; | км | 43,54 | 0,072 | - | - |
|  |  | -в г. Нижняя Салда; |  |  | 62 |  |  |
|  |  | -в с. Акинфиево, с. Медведево. |  |  | 75 |  |  |
| 7 | Реконструкция объектов транспортной системы | -реконструкция объектов через р. Салда | - | - | + | - | - |
| 8 | Строительство дорожной сети | -с. Акинфиево, строительство продолжения улиц Новая, Новая-2; | км | - | - | 3,5 | - |
|  |  | -с. Акинфиево, строительство продолжения ул. Южная в западном направлении; | км | 6,55 | - | 4,9 | + |
|  |  | -г. Нижняя Салда, организация обхода города. | км | 15,22 | - | 14 | + |

Вывод: ПКР ТИ на территории ГО Нижняя Салда соответствует генеральному плану по 5 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=3,8.

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда Свердловской области до 2027 года» (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа Нижняя Салда от 15.03.2018 № 27/2, Генеральному плану Городского округа Нижняя Салда, утвержденному решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.02.2013 № 20/3, выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем, мероприятия 
по развитию транспортной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных данных о численности населения.

- Программа разработана на срок 9 лет, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

4) Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Нижняя Салда, отражены в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом городского округа Нижняя Салда:

- строительство автомобильной дороги регионального значения пос. Шайтанский – пос. Встреча 1,9 км

- строительство магистральных дорог регулируемого движения к планируемой жилой зоне на западе города (проект планировки района «Западный») 5,01 км, а также южной части города при устройстве связи через реку Салда;

- строительство магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения 1,74 км (продолжение

ул. Фрунзе в широтном направлении на запад к выходу на г. Верхняя Салда);

- строительство магистральных улиц районного значения 7,83 км в планируемом жилом районе «Западный», а также на юге города между ул. Рабочей Молодежи и 8 Марта.

5) в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, которые не отражены в Генеральном плане.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане. При этом мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.1.56

Анализ соответствия программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
на территории Новоуральский ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР ТИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР ТИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2015-2025 | I этап – 2017-2022 | - |
|  |  |  |  | Рас. срок – 2026-2040 гг. | Расч. срок – на перспективу до 2026 |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР ТИ после утверждения ГП). | дата | от 24.04.2013 № 55 (в ред. от 29.06.2016 № 82 от 17.03.2017№ 27) | от 29.03.2017 № 30 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | Расчетный срок - 88982 | I очередь – 87125; Расч. срок - 88982 | - |
| 3 | Строительство дорожной сети | - cтроительство автомобильной дороги 305 от ПК 9+23 до ПК21+68,25 | - | + | + | + |
|  |  | - cтроительство автомобильной дороги в МКР 15 |  |  |  |  |
|  |  | - cтроительство Объездной дороги. Участок Белореченское шоссе - ул. Походная с проведением ПИР |  |  |  |  |
|  |  | - cтроительство Улицы 308 от ПК 15+15 до ПК27+82, с проведением ПИР |  |  |  |  |
|  |  | - cтроительство Улицы 308А от ПК 3+95 до ПК8+52, с проведением ПИР |  |  |  |  |
|  |  | - строительство внутриквартальных проездов МКР. 13 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция дорожной сети | - реконструкция автомобильной дороги по ул. Ольховая (устройство тротуара и пешеходного перехода), с проведением ПИР | - | + | + | + |
| 5 | Реконструкция объектов транспортной системы | - пешеходный переход на перегоне Верх-Нейвинск-Мурзинка (445 км) | шт. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство путепровода на пересечении ж/д путей участка «Гороблагодатская – Свердловск» и ул. Тегенцева, с проведением ПИР | шт. | 1 | 1 | + |
| 6 | Инженерно-технического обеспечение | - строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения МКР.24 I очередь (асфальтрование проездов) | - | - | + | - |
|  |  | - строительство наружного освещения тротуара по ул. Советская | - | - | + | - |

Вывод: ПКР ТИ на территории Новоуральского ГО соответствует генеральному плану по 5 из 9 пунктам, 
что соответствует Кс=5,6.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017-2026 годы, утвержденной Решением Думы Новоуральского городского округа от 29.03.2017 № 30 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Новоуральского городского округа от 24.04.2013 № 55 (в ред. от 29.06.2016 № 82) (далее – Генеральный план), были выявлены следующее 
несоответствие - в Программе отсутствует информация о прогнозируемой информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом:

- Программа разработана на срок 9 лет, что противоречит п. 5 требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане.

- В Генеральном плане отсутствует прогнозируемая численность населения на первую очередь строительства;

- В соответствии пунктами 6, 7 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые показатели (индикаторы) программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2018 № 247-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

Новоуральский городской округ:

- строительство участка межмуниципальной автодороги меридионального направления 3-й категории с условным названием «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград»;

- строительство муниципальной автомобильной дороги широтного направления 3-й категории с условным названием «Подъезд от а/д «Реж-Невьянск-Ревда» к а/д «Первоуральск-Новоуральск-В.Тагил-Кировград»;

- строительство муниципальной автомобильной дороги 4-й категории «Подъезд к с. Тарасково от автодороги с условным названием «Первоуральск-Новоуральск-В.Тагил-Кировград»;

- строительство муниципальной автомобильной дороги 5-й категории «Подъезд к д. Пальники от а/д «Реж-Невьянск-Ревда» к а/д «Первоуральск-Новоуральск-В.Тагил-Кировград»;

- строительство муниципальной автомобильной дороги 5-й категории «Подъезд к кладбищу от а/д «Подъезд 
к с. Тарасково от а/д «Первоуральск-Новоуральск-В.Тагил-Кировград»;

- строительство муниципальной автомобильной дороги 5-й категории «Подъезд к ПК СТ «Тарасково» от а/д «Новоуральск-Елани»;

- строительство муниципальной автомобильной дороги 5-й категории «Подъезд к д. Елани от а/д «Новоуральск-Елани»;

- строительство частной автомобильной дороги 5-й категории «Подъезд к ТК «Тарасково» от а/д «Новоуральск-Елани»;

- строительство автодороги к зоне отдыха в д. Елани;

- строительство путепровода на пересечении а/д «Билимбай –Елани» с проектируемой ж/д «Москва – Казань – Екатеринбург»;

- строительство транспортного моста на пересечении а/д «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград» 
с р. Починок;

- строительство транспортного моста на пересечении а/д «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград» 
с р. Восточный Шишим;

- строительство транспортного моста на пересечении а/д «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград» 
с р. Черный Шишим;

- строительство транспортного моста на пересечении а/д «Подъезд к а/д 2-ой категории от а/д «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград» с р. Казачий Шишим;

- строительство транспортного моста на пересечении а/д «Подъезд к а/д 2-ой категории от а/д «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград» с р. Грязнуха;

- строительство транспортного моста на пересечении а/д «Подъезд к а/д 2-ой категории от а/д «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград» с р. Шуговка;

- строительство транспортного моста на пересечении а/д «Подъезд к а/д 2-ой категории от а/д «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград» с р. Черный Шишим;

- строительство транспортного моста на пересечении а/д «Подъезд к с. Тарасково от а/д «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград» с р. Баручиха;

г. Новоуральск:

- строительство магистральных дорог, магистральных улиц общегородского значения, магистральных улиц районного значения, улиц местного значения – общей протяженностью 36,64 км;

- реконструкция магистральных дорог, магистральных улиц общегородского значения, магистральных улиц районного значения – общей протяженностью 46,52 км;

- строительство транспортной развязки в двух уровнях при пересечении ул. Проектная 2 и автодороги 3-й категории;

- строительство транспортной развязки в двух уровнях при пересечении ул. Автозаводской и автодороги 3-й категории;

- строительство транспортной развязки в двух уровнях при подъезде к стрельбищу с автомобильной дороги 3-й категории «Первоуральск – Новоуральск – В.Тагил – Кировград»;

- строительство транспортного моста при пересечении ул. Проектная 2 и автодороги 3-й категории;

- строительство транспортного моста на автомобильной дороге 3-й категории в районе ЗУ с кадастровым номером 66:57:0101015:5068;

- строительство АЗС 15 единиц;

д. Елани:

- строительство улично-дорожной сети общей протяженностью 1,31 км;

- реконструкция улично-дорожной сети общей протяженностью 2,91 км;

- строительство проезжей плотины на реке Билимбаевка;

д. Пальники:

- строительство улично-дорожной сети общей протяженностью 5,94 км;

- реконструкция улично-дорожной сети общей протяженностью 4,98 км;

- строительство транспортного моста через р. Черемшанка у дома по ул. Береговая, 19;

д. Починок:

- строительство улично-дорожной сети общей протяженностью 9,69 км;

- реконструкция улично-дорожной сети общей протяженностью 12,42 км;

- строительство транспортного моста при пересечении ул. Проектная 1 и р. Починок;

п. Мурзинка:

- строительство улично-дорожной сети общей протяженностью 8,24 км;

- реконструкция улично-дорожной сети общей протяженностью 12,28 км;

с. Тарасково:

- строительство улично-дорожной сети общей протяженностью 9,81 км;

- реконструкция улично-дорожной сети общей протяженностью 16,79 км;

- строительство транспортного моста на участке между ул. Нейвинская и ул. Вересовая через р. Нейва;

- строительство транспортного моста ул. Проектная 2 через р. Нейва.

В соответствии пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в Программе, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы, необходимо было включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана были реализованы до утверждения программы и в какой период.