Таблица 8.1

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Верхотурский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели за период 2017года | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 262,6 | 398,2 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 41,14 | 41,14 | + |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 88 | 88 | + |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 0 | 0 | - |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 3,9 | 3,9 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/6=8,0 |

|  | Таблица 8.2 |
| --- | --- |

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Красноуральск

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ |  | Фактические показатели за период 2017года | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 123 200,454 |  | 133,8 | - |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 109/59,2 |  | 109/57,85 | + |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 0 |  | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 0 - |  | 0 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 2,935 - | 50,2 | 9,3 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 |  | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 |  | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  |  | 1/5=2 |

Таблица 8.3

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ «город Лесной»

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели за период 2017года | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | - (в программе значение индикатора) 205,088 | 205,088 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | - | 6,9 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | - (в программе значение индикатора) 100 | 100 | + |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - | 0 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 27,657 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/4=5,0 |

Таблица 8.4

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

муниципальное образование Алапаевское

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели за период 2017года | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 455,2 764,5 | 462,7 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 326 0 | 333,5 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 - | 99,5 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 1,5 - | 0 | - |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 12,4 | 103,7 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 107,7 | 107,07 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/6=3,3 |

Таблица 8.5

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

муниципальное образование «город Ирбит»

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км стр. 7 | 122,57 | 122,57 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 85,8 - | 85,8 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 90 - | 90 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 5 - | 0 | - |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. стр. 9 | 17,13* | 17,13 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0** | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/5=4 |

* - Затраты на ремонт дорог, ремонт подъездов к многоквартирным домам, ремонт тротуаров.

** - Строительство объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) не велось и не планировалось в связи с постепенной убылью населения города. Планируемые для строительства дороги, необходимые для доступности объектов социальной инфраструктуры в городе на долгосрочную перспективу:

1. Улично-дорожная сеть до микрорайонов Звезда и Стрела, запроектированных для жительства многодетных семей.

2. Улично-дорожная сеть в районе Комсомольская в соответствии со строительством новых домов.

Таблица 8.6

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

муниципальное образование Ирбитское

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели за период 2017года | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км стр. 30 | 574,738 | 574,738 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км стр. 36 | 88,18 | 88,18 | + |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 92,3 | 92,3 | + |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 6,5 - | 2,6 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 52,5 - | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 3/5=6 |

Таблица 8.7

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Камышловский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели за период 2017года | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км стр. 70 | 151,9 153,09 | 153,4 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км стр. 68 | 0 145,1 | 126,0 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. стр. 97 | 63,704 55,3 | 64,777773 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. стр. 99 | 3,3 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/5=4 |

Таблица 8.8

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Туринский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 317,2 | 317,2 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 73,5 | 71,5 | + |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 87 | 92 | + |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - | - |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 16 167,00 | 24 803,846 тыс. руб. | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 4/4=1 |

Таблица 8.9

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Баженовское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 54,7 | 54,7 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 45 | 45 | + |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 30 | 30 | - |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,3 | 0,3 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/5=4,0 |

Таблица 8.10

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Галкинское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 45,7 | 45,7 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 2,5 20,6 | 0 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 98 92 | 92 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 8,76 199,109 | 23,42 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 1/4=2,5 |

Таблица 8.11

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Калиновское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 16,1 | 16,1 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 4,98 5,7 | 4,98 | + |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 100 | 100 | - |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 13,01 36 | 13,01 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/5=4 |

Таблица 8.12

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Сладковское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 32,89 30,8 | 30,8 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 22,5 19,1 | 22,5 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | - | - |  |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - | - |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 2,6 3,5 | 3,5 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/3=6,7 |

Таблица 8.13

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Таборинское сельское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 16,937 76,866 | 16,096 | - |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 16,096 57,719 | 16,096 | + |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 0 100 | 0 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 6,137 6,049 | 1,218 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1,291 | 1,318 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/5=4,0 |

Таблица 8.14

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Арамильский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | - 63,6 | 64,10 | - |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | - 14,2 | 14,10 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | - | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - | 0 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 41,78 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 2,4 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 1,6 | - |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/6=0 |

Таблица 8.15

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Белоярский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 404,0 396,7 | 399,8 | - |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 294,5 285,6 | 294,5 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 94,2 | 94,2 | + |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 17,0 | 17,0 | + |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 5,0 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 34,1 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/6=3,3 |

Таблица 8.16

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Заречный

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 124,784 | 124,784 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 8,7 | 8,7 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 1,9 | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 82 | 82 | + |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,22 | - | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0156 | - | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/6=3,3 |

Таблица 8.17

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Малышевский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | - 56,4 | 58,321 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | - 48 | 27,2 | + |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 | 100 | – |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % |  | 0 | – |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1,08 | 0,961 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | – | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | – | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/5=4,0 |

Таблица 8.18

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Рефтинский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ |  | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | - 36,94 |  |  | – |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 36,9 |  | 36,9 | – |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 0 |  | 0 | – |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 0 |  | 0 | – |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 12 525,63 | 19196,29 | 12 275, 77 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 |  | 0 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 |  | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  |  | 0/6=0 |

Таблица 8.19

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Сухой Лог

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ |  | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км (стр. 51, 122) | 325,0 318,1 |  | 325,0 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 243,1 |  | 243,1 | – |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 |  | 100 | – |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - |  | - |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - 19,448 | 34,108 (показатель есть в программе) | - | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - |  | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - 14,560 |  | - | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - |  | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  |  | 1/5=2,0 |

Таблица 8.20

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

поселок Уральский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 14,851 | 9,750* | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 1 | 7,559 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 | 100** | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 100 | 0 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 149,874 | 5,474 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 8,432 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 1/6=1,7 |

* Фактический показатель снизился в связи с отказом Министерства обороны Российской Федерации в передаче земель в муниципальную собственность муниципального образования «посёлок Уральский». Актуальный Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «посёлок Уральский» утвержден постановлением Администрации муниципального образования «посёлок Уральский» от 14.12.2018 № 265.

** На территории муниципального образования «посёлок Уральский» муниципальные маршруты общественного транспорта отсутствуют. Указан межрегиональный маршрут перевозки пассажиров.

Таблица 8.21

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Артинский

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ |  | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 403,8 учитываются все дороги ГО |  | 443,1 | – |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 377,3 |  | 400,0 | – |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 77 |  | 77 | – |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 12 |  | 12 | – |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 5,9 учитывается и областное финансирование |  | 26,5 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 |  | 0 | – |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 |  | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  |  | 0/6=0 |

Таблица 8.22

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Нижнесергинское городское поселение

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 109,57 113 | 109,57 | - |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | - | - |  |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 0 | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - | - |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 57,7 61,3 | 57,7 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/3=0 |

Таблица 8.23

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Верхнесалдинский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 184,2 175,8 | 175,8 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 106,5 0,0 | 102 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 58,8 | 58,8 | + |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - | - |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 29,9 8,099 | 29,9 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 3/5=6 |

Таблица 8.24

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Верхний Тагил

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 82,4 | 82,4 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 27 0 | 27 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | - 90 | - | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - 90 | - | - |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 6,77 | 6,77 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/6=3,3 |

Таблица 8.25

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Верхняя Тура

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 61,5 | 64,05 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 34,72 0 | 41,98 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 90 0 | 90 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | 100 0 | 100 |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 8,67072 | 2,408685 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,35 | 5,105368 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/5=4 |

Таблица 8.26

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

городской округ Нижняя Салда

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 106,2 | 106,2 | + |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 21,1 0 | 21,1 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - | - |  |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,1 0 | 0,1 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 1/4=2,5 |

Таблица 8.27

Таблица анализа соответствия ПКР ТИ фактическим показателям по индикаторам ПКР ТИ

Новоуральский городской округ

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР ТИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Качество транспортной инфраструктуры | Общая протяженность дорог - всего | км | 173,1 | 152,9 | - |
|  |  | Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | - | 151,5 | - |
| 2 | Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | - | 100 | - |
|  |  | Доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения | % | - | 1,4 | - |
| 3 | Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 85,5 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4 | Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/6=0 |